ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

# От 29.04.2014 № 32

Об утверждении программы комплексного

развития системы переработки и утилизации

отходов Белозерского муниципального

района на 2014-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», в целях снижения воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения на основе комплексного системного подхода к решению вопросов переработки и утилизации бытовых отходов, руководствуясь статьей 18 Устава Белозерского муниципального района, руководствуясь приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,

Представительное Собрание района

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития системы переработки и утилизации отходов Белозерского муниципального района на 2014 - 2020 годы.

2. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликованию в районной газете «Белозерье».

Председатель Представительного

Собрания района:                                                                   А.П.Яковчук

### Глава района:				                      		Е.В.Шашкин

# Утверждена решением

# Представительного Собрания

# от «___»_________20__г. №_____

## ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014-2020 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития системы переработки и утилизации отходов Белозерского муниципального района на 2014 - 2020 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация Белозерского муниципального района |
| Разработчик Программы | Управление народно-хозяйственного комплекса, архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального района |
| Цель Программы | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Белозерского муниципального района на основе комплексного системного подхода к решению вопросов переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов |
| Задачи Программы | Безопасное размещение бытовых и промышленных отходов. 2.Сокращение числа объектов захоронения твердых бытовых отходов. 3.Восстановление нарушенных земель. 4.Строительство и ввод в эксплуатацию полигонов твердых бытовых отходов. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - количество полигонов твердых бытовых отходов; - доля отходов, размещаемых на полигонах твердых бытовых отходов, в общем объеме отходов, размещаемых в природной среде; - количество ликвидированых несанкционированных объектов размещения бытовых отходов с рекультивацией земель, ед./га; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2020 годы |
| Исполнители Программы | Структурные подразделения администрации Белозерского муниципального района |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы всего – 16174,1 тыс.руб., в том числе за счет средств районного бюджета – 8 674,1 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 7500 тыс.руб. в том числе по годам: 2014 год всего – 0 тыс.руб.; 2015 год всего – 1723,9 тыс.руб.; в том числе за счет средств районного бюджета – 1723,9 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб.; 2016 год всего – 1438 тыс.руб.; в том числе за счет средств районного бюджета – 1438 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб.; 2017 год всего – 5610 тыс.руб.; в том числе за счет средств районного бюджета – 610 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 5000 тыс.руб.; 2018 год всего – 2013,7 тыс.руб.; в том числе за счет средств районного бюджета – 2013,7 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб.; 2019 год всего – 2376,7 тыс.руб.; в том числе за счет средств районного бюджета – 2376,7 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 0 тыс.руб.; 2020 год всего – 3001,8 тыс.руб.; в том числе за счет средств районного бюджета – 501,8 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 2500 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | В ходе реализации Программы будет построен полигон твердых бытовых отходов г.Белозерск, Обустроены 3 площадки компостирования и размещения отходов без навоза и фекалий; в результате будет предотвращено захламление земель производственными и бытовыми отходами в объеме 18,9 тыс.куб.м/год; будет проведена рекультивация несанкционированных свалок на территории района и свалки г.Белозерскна площади 17,7 га |

## 2. Характеристика существующего состояния системы переработки и утилизации отходов района

В настоящее время на территории района размещена 1 санкционированная свалка для захоронения твердых бытовых отходов (в г.Белозерск) и 10  несанкционированных свалок (на территории сельских поселений).Свалка г.Белозерск включена в государственный реестр объектов размещения отходов. Площадь свалки 1,7 га. За 2012 год было размещено 2780 тн отходов, за 9 месяцев 2013 года размещено 2804 тн.

Услуги в сфере захоронения отходов оказывает ООО «Жилищник», эксплуатирующее свалку г.Белозерск. Предприятие имеет лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.

Создание эффективно действующей системы обращения с отходами производства и потребления является одной из наиболее важных и сложных задач для Белозерского района вследствие многообразия и всевозрастающего влияния отходов на санитарно-экологическое состояние района, его эстетический облик. В районе сложилось неудовлетворительное состояние в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Весь объем ТБО на территории района вывозится для захоронения на свалки. Основной проблемой в области обращения с ТБО является экологически безопасное их размещение. Существующие свалки не обустроены в соответствии с санитарными и экологическими требованиями, происходит несанкционированное размещение отходов без отвода земель и получения разрешения от контролирующих органов, не производятся контроль и выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения поверхностных вод, не соблюдается

технология складирования отходов, не производится рекультивация свалок. Нередки случаи возгорания отходов и загрязнения атмосферного воздуха.

Проблема свалок сельских поселений заключается в том, что практически все они относятся к категории несанкционированных. Свалки расположены на территории каждого сельского поселения вблизи населенных пунктов и являются причиной общей захламленности территории района. Внедрение схемы оптимального размещения отходов позволит сократить количество несанкционированных свалок путем концентрации потоков образующихся отходов на одной кустовой свалке. На территории района в дальнейшем предполагается эксплуатировать 4 объекта размещения бытовых отходов. Объекты, которые не войдут в схему, будут рекультивированы. Программой предусмотрены работы по рекультивации данных свалок. Для всех объектов необходимо провести работы по межеванию земельных участков и постановке их на кадастровый учет. Необходимо разработать проектно-сметную документацию.

Для решения проблем, связанных с постоянным ростом объемов образующихся отходов, исчерпанием мощностей городской свалки и несоответствием ее экологическим и санитарным нормам, отсутствием санкционированных объектов размещения отходов в сельских поселениях, Программой планируется строительство полигона твердых бытовых отходов для города Белозерск и обустройство 3 участков для размещения, компостирования отходов без навоза и фекалий в сельских поселениях Шольское и Визьменское.

С реализацией схемы оптимального размещения объектов на полигоне города Белозерск будут размещаться отходы МО «Город Белозерск», сельских поселений Глушковское, Куностьское, Антушевское, Артюшинско, Гулинское. Благоустройство участков для размещения, компостирования отходов без навоза и фекалий в Шольском сельском поселении позволит размещать на нем бытовые отходы населенных пунктов Шольского сельского поселения. Благоустройство участка для размещения, компостирования отходов без навоза и фекалий в Визьменском сельском поселении позволит размещать на нем бытовые отходы населенных пунктов сельского поселений Визьменское и  Енинское.

Данные мероприятия приведут к предотвращению захламления и загрязнения земель отходами производства и потребления в объеме 18,9 тыс.кубм/год  и организованному размещению отходов.

Одним из основных показателей, определяющих эффективность системы обращения с отходами, является степень их переработки. Программой предусмотрено ежегодное выделение денежных средств на утилизацию ртутьсодержащих отходов от населения.

В Программе определены приоритетные мероприятия по охране окружающей среды с соответствующими сроками осуществления, затратами, с определением ответственных за реализацию мероприятий.

3. Перспективы развития Белозерского муниципального района и прогноз спроса на коммунальные услуги по переработке и утилизации отходов

3.1.  Перспективные показатели развития

Динамика численности населения

| Численность населения, чел. | 2012г. факт | 2013 прогноз | 2014 прогноз | 2015 прогноз | 2016 прогноз | 2017 прогноз | 2018 прогноз | 2019 прогноз | 2020 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16824 | 16532 | 16300 | 16100 | 16000 | 15900 | 15800 | 15700 | 15600 |

Динамика ввода жилья

|  | 2012г. факт | 2013 прогноз | 2014 прогноз | 2015 прогноз | 2016 прогноз | 2017 прогноз | 2018 прогноз | 2019 прогноз | 2020 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ввод жилья, тыс.кв.м/год | 3,841 | 3,49 | 3,52 | 3,53 | 3,54 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| Площадь жилых помещений, тыс.квм | 606,21 | 609,7 | 613,22 | 616,75 | 620,29 | 623,84 | 627,39 | 630,94 | 634,49 |

Изменения в бюджетной сфере

|  | 2011/ 2012уч. год факт | 2012/ 2013уч. год факт | 2013/ 2014 уч. год прогноз | 2014/ 2015 уч. год прогноз | 2015/ 2016 уч. год прогноз | 2016/ 2017уч. год факт | 2017/ 2018 уч. год прогноз | 2018/ 2019 уч. год прогноз | 2019/ 2020 уч. год прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детских садов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Численность детей в постоянных детских садах | 628 | 646 | 700 | 760 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Количество школ | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Численность учащихся общеобразовательных школ | 1542 | 1529 | 1525 | 1509 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

|  | 2012г. факт | 2013 прогноз | 2014 прогноз | 2015 прогноз | 2016 прогноз | 2017 прогноз | 2018 прогноз | 2019 прогноз | 2020 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число больничных коек на 10000 населения (без коек сестринского ухода) | 54,1 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 | 56,5 |

Прогноз развития промышленности:

|  | 2012г. факт | 2013 прогноз | 2014 прогноз | 2015 прогноз | 2016 прогноз | 2017 прогноз | 2018 прогноз | 2019 прогноз | 2020 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число лесозаготовителей, | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Производство основных видов продукции тыс.куб.м.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деловой древесины | 448,7 | 440 | 430 | 420 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| пиломатериалы | 71,03 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Число с\х предприятий | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число потребительских кооперативов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число крестьянских (фермерских) хозяйств | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Численность магазинов, кол. | 195 | 210 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Численность стационарных объектов общественного питания, кол. | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Численность посадочных мест в стационарных объектах общественного питания | 496 | 504 | 565 | 595 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Количество туристов и экскурсантов(тыс. чел.) | 69,0 | 67 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Количество мест проживания, в т.ч. гостевые дома | 124 | 160 | 165 | 173 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |

3.2. Прогноз спроса на коммунальные услуги по переработке и утилизации отходов

| Объем образования бытовых отходов, тыс.кубм | 2012г. факт | 2013 прогноз | 2014 прогноз | 2015 прогноз | 2016 прогноз | 2017 прогноз | 2018 прогноз | 2019 прогноз | 2020 прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18,5 | 18,2 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,8 | 17,7 | 17,6 | 17,5 |

## 4. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Основной целью Программы является снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения Белозерского  муниципального района на основе комплексного системного подхода к решению вопросов переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов.

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить ряд задач:

1) разработка и внедрение оптимальной схемы объектов размещения отходов;

2) строительство и ввод в эксплуатацию полигонов твердых бытовых отходов;

3) уменьшение захламления земель производственными и бытовыми отходами в результате ликвидации несанкционированных свалок;

4) восстановление нарушенных земель;

5) создание эффективной системы сбора и переработки отходов, подлежащих вторичной переработке.

Сроки реализации Программы: 2014 - 2020 годы.

### Целевые индикаторы по годам реализации Программы

| N п/п | Наименование индикатора | Базовые показатели, 2012 год | Прогнозные значения индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Степень использования и обезвреживания (утилизации) отходов, % | 15 | 18 | 23 | 26 | 29 | 32 | 45 | 50 | 60 |
| 2. | Строительство и ввод в эксплуатацию полигонов ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Количество рекультивированных свалок, единиц | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## 6. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы направлены на организацию работ, обеспечивающих экологически безопасное удаление, обезвреживание и утилизацию отходов. В соответствии с целями и задачами Программы мероприятия сгруппированы по решаемым проблемам с учетом функциональной зависимости друг от друга и этапами выполнения.

Основные мероприятия Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

## 7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет средств областного и районного бюджетов. Предполагаемые объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 3 к настоящей Программе.

## 8. Механизм реализации Программы

Реализация Программы заключается в осуществлении перечня мероприятий в соответствии с приложением № 2.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Главой Белозерского муниципального района, а по соответствующим мероприятиям Программы - структурными подразделениями администрации района.

Координатором Программы является Глава Белозерского муниципального района, который утверждает предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год.

## 9. Контроль хода реализации Программы

Контроль хода реализации Программы осуществляет администрация Белозерского муниципального района в лице Главы района.

В ходе реализации Программы управлением народно-хозяйственного комплекса, архитектуры и строительства администрации района осуществляется текущий и ежегодный контроль. По итогам ежегодного контроля осуществляется оценка результатов реализации Программы.

## 10. Оценка результатов реализации Программы

Оценка результатов реализации Программы осуществляется управлением народно-хозяйственного комплекса, архитектуры и строительства администрации района путем сравнения прогнозных целевых показателей с фактическими показателями, достигнутыми на соответствующем этапе ее реализации. Анализ изменения показателей осуществляется ежегодно.

По итогам оценки результатов достигнутых показателей Программы проводится анализ с выявлением причин неполного либо несвоевременного достижения прогнозных целевых показателей Программы.

По итогам анализа реализации мероприятий Программы готовятся предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год.

## 11. Приложения

Приложение № 1 «Оптимальная схема размещения объектов захоронения твердых бытовых отходов».

Приложение № 2 «Перечень мероприятий программы комплексного развития системы переработки и утилизации отходов на территории Белозерского муниципального района на 2014 - 2020 годы».

Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение программы комплексного развития системы переработки и утилизации отходов Белозерского муниципального района на 2014 - 2020 годы».

## Приложение № 1

к Программе

комплексного развития системы

переработки и утилизации отходов

Белозерского муниципального района

на 2014 - 2020 годы

ОПТИМАЛЬНАЯ СХЕМА

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

|  | Поселение | Объект захоронения ТБО | Плечо перевоза, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Антушевское | полигон ТБО г.Белозерск | 35 |
|  | Артюшинское | полигон ТБО г.Белозерск | 40 |
|  | Г.Белозерск | полигон ТБО г.Белозерск | 6,5 |
|  | Глушковское | полигон ТБО г.Белозерск | 15,5 |
|  | Гулинское | полигон ТБО г.Белозерск | 27,5 |
|  | Куностьское | полигон ТБО г.Белозерск | 24,5 |
|  | Визьменское | участок для размещения, компостирования отходов без навоза и фекалий Визьма | 2,5 |
|  | Енинское | участок для размещения, компостирования отходов без навоза и фекалий Визьма | 20 |
|  | Панинское | участок для размещения, компостирования отходов без навоза и фекалий Шола | 50,5 |
|  | Шольское | участок для размещения, компостирования отходов без навоза и фекалий Шола | 0,7-44,5 |

- полигон ТБО

- участок для размещения, компостирования отходов без навоза и фекалий

## Приложение N 2

к Программе

комплексного развития системы

переработки и утилизации отходов

Белозерского муниципального района

на 2014 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ

ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2014 - 2020 ГОДЫ

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель | Источник финансирования | Объемы финансирования по годам, тыс.руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации строительства полигона ТБО в г.Белозерск | 2015-20163 | Администрация района | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Предотвращение захламления земель в объеме 14978 куб.м |
|  |  |  |  | РБ |  | 1278,6 | 128 |  |  |  |  | 1406,6 |  |
| 2 | Строительсво полигона ТБО в г.Белозерск | 2017 | Администрация района | ОБ |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |
| 3 | Обустройство площадки компостирования и размещения отходов без навоза и фекалий в Шольском сельском поселении, с.Зубово | 2016 | Администрация района | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Организованное размещение отходов в объеме 2000 куб.м |
|  |  |  |  | РБ |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 |  |
| 4 | Разработка проекта строительства полигона ТБО в Шольском сельском поселении | 2019 | Администрация района | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 1278,6 |  | 1278,6 |  |
| 5 | Строительство полигона ТБО в Шольском сельском поселении | 2020 | Администрация района | ОБ |  |  |  |  |  |  | 2500 | 2500 |  |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 |  |
| 6 | Обустройство площадки компостирования и размещения отходов без навоза и фекалий в Шольском сельском поселении, п.Мегринский | 2016 | Администрация района | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Организованное размещение отходов в объеме 344 куб.м |
|  |  |  |  | РБ |  |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |
| 7 | Обустройство площадки компостирования и размещения отходов без навоза и фекалий в Визьменском сельском поселении, | 2018 | Администрация района | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Организованное размещение отходов в объеме 1183 куб.м |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛОК ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |
| 8 | Рекультивация свалки ТБО в г.Белозерск | 2017-2018 | Администрация района | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Восстановление нарушенных земель – 1,7 га |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  | 100 | 311,1 |  |  | 411,1 |  |
| 9 | Рекультивация свалки ТБО в Артюшинском сельском поселении | 2018 | Администрация района | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Восстановление нарушенных земель – 1,5 га |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  | 362,7 |  |  | 362,7 |  |
| 10 | Рекультивация свалки ТБО в Гулинском поселении | 2018 | Администрация района | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Восстановление нарушенных земель - 1 га |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  | 241,8 |  |  | 241,8 |  |
| 11 | Рекультивация свалки ТБО в Глушковском поселении | 2018 | Администрация района | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Восстановление нарушенных земель – 1,5 га |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  | 362,7 |  |  | 362,7 |  |
| 12 | Рекультивация свалок ТБО в Антушевском поселении | 2018 | Администрация района | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Восстановление нарушенных земель - 3 га |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  | 725,4 |  |  | 725,4 |  |
| 13 | Рекультивация свалки ТБО в Енинском поселении | 2019 | Администрация района | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Восстановление нарушенных земель - _2,5 га |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 604,5 |  | 604,5 |  |
| 14 | Рекультивация свалки ТБО в Шольском поселении (п.Мегринский) | 2019 | Администрация района | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Восстановление нарушенных земель - 0,8 га |
|  |  |  |  | РБ |  | 193,5 |  |  |  |  |  | 193,5 |  |
| 15 | Рекультивация свалки ТБО в Шольском поселении (с.Зубово) | 2019 | Администрация района | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Восстановление нарушенных земель - 1 га |
|  |  |  |  | РБ |  | 241,8 |  |  |  |  |  | 241,8 |  |
| 16 | Рекультивация свалки ТБО в Панинском поселении | 2019 | Администрация района | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Восстановление нарушенных земель - _1 га |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  |  | 241,8 | 241,8 |  |
| 17 | Рекультивация свалки ТБО в Визьменском поселении | 2019 | Администрация района | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Восстановление нарушенных земель - _2 га |
|  |  |  |  | РБ |  |  |  |  |  | 483,6 |  | 483,6 |  |
| ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РТУТЬСОДЕРЖАЩИМИ И ВТОРИЧНЫМИ ОТХОДАМИ |
| 18 | Утилизация ртутьсодержащих отходов от населения | ежегодно | Администрация района | ОБ |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Предотвращение захламления земель опасными отходами |
|  |  |  |  | РБ |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |  |
| Всего | 0 | 1723,9 | 1438 | 5610 | 2013,7 | 2376,7 | 3001,8 | 16164,1 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 2500 | 7500 |  |
| Районный бюджет | 0 | 1723,9 | 1438 | 610 | 2013,7 | 2376,7 | 501,8 | 8664,1 |  |

## Приложение № 3

к программе

комплексного развития системы

переработки и утилизации отходов

Белозерского муниципального района

на 2014 - 2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ

|  | Финансирование, тыс.руб. |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |
|  |  | Областной бюджет<*> | Районный бюджет <*> |
| 2014 год | 0 | 0 | 0 |
| 2015 год | 1723,9 | 0 | 1723,9 |
| 2016 год | 1438 | 0 | 1438 |
| 2017 год | 5610 | 5000 | 610 |
| 2018 год | 2013,7 | 0 | 2013,7 |
| 2019 год | 2376,7 | 0 | 2376,7 |
| 2020 год | 3001,8 | 2500 | 501,8 |
| Всего | 16164,1 | 7500 | 8664,1 |

<*> Объемы финансирования будут уточняться в каждом финансовом году.