ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-2020 гг.»

в 2017 году

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение потребления котельными, на которых проведена замена котельного оборудования, топливных ресурсов для производства тепловой энергии в сопоставимых условиях | т.у.т./Гкал | 0 | 0,02 | 0,02 |  |
| 2 | Количество котельных, отапливающих здания детских дошкольных и школьных учреждений, социальной сферы в которых проведен капитальный ремонт (замена) котлов | ед. | 0 | 4 | 4 |  |

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приобретение и поставка двух котлов в котельную МОУ «Мондомская СОШ» | Администрация Белозерского муниципального района | 2017г. | 2017г. | 2017г. | 2017г. | 2 | 2 |  |
| 2 | Приобретение и поставка котла в котельную МОУ «Маэковская школа-сад» | Администрация Белозерского муниципального района | 2017г. | 2017г. | 2017г. | 2017г. | 1 | 1 |  |
| 3 | Приобретение и поставка котла в котельную пос.Нижняя Мондома | Администрация Белозерского муниципального района | 2017г. | 2017г. | 2017г. | 2017г. | 1 | 1 |  |
| 4 | Приобретение и поставка котла в котельную «Баня» города Белозерск | Администрация Белозерского муниципального района | 2017г. | 2017г. | 2017г. | 2017г. | 1 | 1 |  |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-2020 гг.» | всего | 1600 | 1600 | 1365,7 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
|  | Администрация Белозерского муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Приобретение и поставка двух котлов в котельную МОУ «Мондомская СОШ» | Администрация Белозерского муниципального района | 360,0 |  | 330,3 |
|  | Приобретение и поставка котла в котельную МОУ «Маэковская школа-сад» | Администрация Белозерского муниципального района | 180,0 |  | 150,3 |
| Основное мероприятие 1.2 | Приобретение и поставка котла в котельную пос.Нижняя Мондома | Администрация города Белозерск | 530,0 |  | 442,55 |
| Основное мероприятие 1.3 | Приобретение и поставка котла в котельную «Баня» города Белозерск | Администрация района, администрация города Белозерск | 530,0 |  | 442,55 |

Информация о расходах федерального и областного

бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы района (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-2020 гг.» | всего | 1600,0 | 1365,7 |
|  |  | районный бюджет | 16,0 | 13,657 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1584,0 | 1352,043 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы,

Соотношение планового и фактического значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение | соотношение фактического и планового значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Снижение потребления котельными, на которых проведена замена котельного оборудования, топливных ресурсов для производства тепловой энергии в сопоставимых условиях, т.у.т./Гкал | 0,02 | 0,02 | 1 |
| 2 | Количество котельных, отапливающих здания детских дошкольных и школьных учреждений, социальной сферы в которых проведен капитальный ремонт (замена) котлов, ед. | 4 | 4 | 1 |

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом:

ПДЦ общ = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района:

объем средств, утвержденный в бюджете района на реализацию программы  - 1600 тыс.руб.;

фактический объем средств бюджета района, направленный на реализацию программы – 1365,7 тыс.руб.

степень соответствия уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района

ЭИС = 0,85

Общая эффективность муниципальной программы:

ПР = 1+0,85=1,85

Степень общей эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-2020 гг. – «Программа частично эффективна»

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

# Постановлением администрации района от 12.09.2017 г. № 384  «О внесении изменений в постановление администрации района от 20.06.2017 № 247» внесены следующие изменения:

# - добавлены «соисполнители программы»;

- увеличены значения ожидаемых результатов и целевых показателей (индикаторов);

- внесены дополнения в перечень мероприятий и перераспределено финансирование.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Дальнейшая реализация муниципальной программы «Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-2020 гг.» планируется при условии выделения финансирования из областного бюджета.

Начальник отдела

народно-хозяйственного комплекса

администрации Белозерского

муниципального района                                                           М.Ю.Устинова