Приложение № 2 к Программе

Отчет о выполнении ведомственной целевой программы

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения

Белозерского муниципального района на 2013-2015 годы» за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объект | Проведение конкурсных процедур | Муниципальный контракт | Объем выполненных работ в соответствии с актами выполненных работ | Процент освоения денежных средств | Показатель результатов деятельности |
| 1. | Ремонт улиц Энгельса и Карла Маркса в г. Белозерске Вологодской области | Закупка №  [0130300042117000024](http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0130300042117000024) | Муниципальный контракт №  Ф.2017.422090 от 29.09.2017 | 5 590 191,81 | 100% | 0,7 |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог Средняя – Белый Ручей, Белый Ручей – Лаврово на территории Белозерского района  (оплата работ выполненных в 2015 году) | Закупка № [0130300042115000018](http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0130300042115000018) | Муниципальный контракт № 2015.334734 от 07.09.2015 | 3 792 256,60  675,84  6,76/ 669,08  (объем оплаты в 2017 году) | 100% | - |
|  | Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска Вологодской области | Закупка №  [0130300042117000022](http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0130300042117000022) | Муниципальный контракт №  Ф.2017.403183 от 18.09.2017 | 915,0  9,60/  905,4 | 100% | 0,2 |
|  | Содержание муниципальных дорог в 2017 году | Закупки  [0130300042116000030](http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0130300042116000030)  [0130300042116000031](http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0130300042116000031)  [0130300042116000032](http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/view/common-info.html?regNumber=0130300042116000032) | Муниципальный контракт №  0130300042116000030\_246622 от 27.01.2017  № Ф.2017.19520 от 27.01.2017  № 0130300042116000032\_246622 от 31.01.2017 | 131 636,68  (157 949,35)  2086984,24  (3 218 011,71)  425 442,87  (503 114,97) | 68% |  |
|  | Передача полномочий администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности |  |  | 2 061,6  2 061,6  /0 | 100% |  |
|  | Ремонт улицы Орлова в г. Белозерске Вологодской области\*\* |  |  | 1773,14  1773,14/  0 | 100% |  |
|  | Погашение ранее образовавшейся кредиторской задолженности |  |  | 1 625,24  1 625,24  /0 | 100% |  |
|  | Составление сметной документации |  |  | 50  50/0 | 0% |  |

\* - объем денежных средств предоставляемый администрацией района бюджету города Белозерска (межбюджетные трансферты).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, лица подготовившего отчет) (подпись) (расшифровка) (дата)