

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# От 19.06.2019 № 297

|  |
| --- |
| О внесении изменения в постановление администрации района от 06.12.2018 № 601 |

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в план реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы», утвержденный постановлением администрации района от 06.12.2018 №601 изменение, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Руководитель администрации района: Д.А. Соловьев**

Приложение к постановлению

администрации района от 19.06.2019 № 297

«Приложение к постановлению администрации района

от 06.12.2018 №601

План реализации муниципальной программы муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.)  средства дорожного фонда  области / местный бюджет |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Ремонт автодороги г. Белозерск ул. Свободы (участок с пересечения ул. Бр. Шамариных до пересечения с ул. Белозер) | Администрация города Белозерска (по согласованию) | 16.04.2019 | 31.08.2019 | Ввод 0,7 км. отремонтированной дороги | 10623,596  10252,796 / 370,8 |
| 2.Ремонт автомобильной дороги Чулково-Березово Белозерского района (на участке Старое Село– Березово | Администрация Белозерского муниципального района | 01.07.2019 | 30.10.2019 | Ввод 0,8 км. отремонтированной дороги | 1349,83  815,3 / 534,53 |
| 3.Содержание сети автомобильных дорог районного значения | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 10402,85  0 / 10402,85 |
| 4.Паспортизация автомобильных дорог на которые отсутствует регистрация права | Управление имущественных отношений Белозерского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения области, на которые зарегистрировано право | 200,00  0 / 200,00 |
| 5.Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска | Администрация города Белозерска (по согласованию) | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Ввод 0,2 км. отремонтированной дороги | 937,36  883,2 / 54,16 |
| 6.Передача полномочий администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 2161,60  0 / 2161,60 |
| 7.Ремонт автомобильной дороги  г.Белозерск ул.С.Орлова | Администрация города Белозерска (по согласованию) | 30.06.2019 | 31.08.2019 | Ввод 0,1 км.  отремонтированной дороги | 253,204  247,204 / 6,0 |
| ИТОГО | | | | | 25928,44 |

»