

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# От 19.11.2019 № 561

|  |
| --- |
| О внесении изменения в постановление администрации района от 06.12.2018 № 601  |

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести в план реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы», утвержденный постановлением администрации района от 06.12.2018 №601 изменение, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Руководитель администрации района: Д.А.Соловьев**

 Приложение к постановлению

 администрации района от 19.11.2019 № 561

 «Приложение к постановлению администрации района

 от 06.12.2018 №601

План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) средства дорожного фонда  области / местный бюджет |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Ремонт автодороги г. Белозерск ул. Свободы (участок с пересечения ул. Бр. Шамариных до пересечения с ул. Белозер)  | Администрация города Белозерска (по согласованию) | 16.04.2019 | 01.08.2019 | Ввод 0,7 км. отремонтированной дороги |  10623,59610252,796 /370,800  |
| 2.Ремонт автомобильной дороги Чулково-Березово Белозерского района (на участке Старое Село– Березово | Администрация Белозерского муниципального района | 03.07.2019 | 30.10.2019 | Ввод 1,2 км. отремонтированной дороги |  1426,454 815,300/611,154  |
| 3.Содержание сети автомобильных дорог районного значения | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог |  7837,561 0 / 7837,561 |
| 4.Паспортизация автомобильных дорог на которые отсутствует регистрация права | Управление имущественных отношений Белозерского района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения области, на которые зарегистрировано право |  278,000 0 / 278,000 |
| 5.Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска | Администрация города Белозерска (по согласованию) | 01.09.2019 | 01.10.2019 | Ввод 0,08 км. отремонтированной дороги |  0,00 0,00/ 0,00 |
| 6.Передача полномочий администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог |  3842,600 0 / 3842,600 |
| 7.Ремонт участка дороги расположенной по адресу: Вологодская область, город Белозерск, улица Орлова | Администрация города Белозерска (по согласованию) | 30.06.2019 | 30.11.2019 | Ввод 0,1 км. отремонтированной дороги |  253,204 247,204 / 6,000 |
| 8.Разработка ПОДД:Населенные пункты Глушковского сельского поселения;Населенные пункты Куностьского сельского поселения;г.Белозерск: ул.3го Интернационала, ул.Советский проспект, ул.Карла Маркса, ул.Коммунистическая. | АдминистрацияГлушковского сельского поселения,Администрация Куностьского сельского поселения,Администрация города Белозерска. | 05.09.2019 | 31.12.2019 | Разработка ПОДДобщей протяженностью28,765км, из них:Глушковское сельскоепоселение-7,265км;Куностьское сельское поселение-12,08км; г.Белозерск - 9,420км. |  143,825 0/143,825 из них: Глушковское сельское  поселение- 36,325; Куностьское сельское поселение-60,400; г.Белозерск- 47,100. |
| 9.Приобретение дорожной техники | АдминистрациягородаБелозерска | 18.10.2019 | 31.12.2019 | Приобретение дорожной техники |  640,000 0/640,000 |
| ИТОГО |  25045,240 |

 »