

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# От 18.02.2020 № 93

|  |
| --- |
| О внесении изменения в постановление администрации района от 04.12.2019 № 581 |

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести в план реализации муниципальной программы «Развитие и

совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением администрации района от 04.12.2019 № 581, изменение, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Руководитель администрации района: Д.А. Соловьев**

 Приложение к постановлению

 администрации района от 18.02.2020 № 93

 «Приложение к постановлению администрации района

 от 04.12.2019 № 581

План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» на 2020 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) средства дорожного фонда  области / местный бюджет |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Ремонт автомобильных дорог |  Администрация  г.Белозерска | 01.04.2020 | 30.10.2020 | Ввод 4,51кмотремонтированных дорог |  51949,3 51428,0 / 521,3 |
| 1.1.Ремонт автодороги Советский проспект г.Белозерска | 01.04.2020 | 30.10.2020 | Ввод 2,280 кмотремонтированной дороги |  26949,3 26678,0 / 271,30 |
| 1.2..Ремонт улицы Карла Маркса г.Белозерска | 01.04.2020 | 30.10.2020 | Ввод 2,230 кмотремонтированной дороги |  25000,0 24750,0 / 250,0 |
| 2.Разработка ПОДД | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Разработка ПОДДобщей протяженностью88,78км, из них: г.Белозерск-50км; сельское поселение  Антушевское-38,78км.  |  443,9 0 / 443,9 из них: г.Белозерск-250,0; сельское поселение Антушевское-193,9. |
| 3.Содержание сети автомобильных дорог районного значения | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог |  7326,648  0 / 7326,648 |
| 4.Паспортизация автомобильных дорог на которые отсутствует регистрация права | Управление имущественных отношений Белозерского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения области, на которые зарегистрировано право |  200,0 0 / 200,0 |
| 5.Ремонт автодороги западного района г.Белозерска(подъезд к участкам отдельных категорий граждан) | Администрация г.Белозерска | 01.04.2020 | 30.10.2020 | Ввод 0,07кмотремонтированной дороги |  923,7 892,7 / 31,0 |
| 6.Передача полномочий администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог |  2500,0 0 / 2500,0 |
| 7.Разработка КСОДД | Администрация Белозерского муниципального района | 18.02.2020 | 31.08.2020 | Разработка КСОДД Белозерского муниципального района |  210,0 0 / 210,0 |
| ИТОГО |  63553,548 52320,7 / 11232,848 |

 »