АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# От 27.03.2020 № 153

О внесении изменений в постановление

администрации района от 17.02.2020 №91

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в План реализации  муниципальной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы, утвержденный постановлением администрации района от 17.02.2020 №91, изложив его в новой редакции (прилагается).

Руководитель администрации района                                Д.А.Соловьев

## Приложение № 1 к постановлению

## администрации района

## от 27.03.2020  № 153

«Приложение к постановлению

администрации  района

от 17.02.2020 №91

План реализации  муниципальной программы охраны окружающей среды и

рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы

на 2020 год

| № | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Мероприятия по охране, рациональному и комплексному использованию водных ресурсов, обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 1.1 | Реконструкция водозаборных очистных сооружений в п.Нижняя Мондома Белозерского района | Отдел НХК администрации района, отдел АиС администрации района, администрация Куностьского сельского поселения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Разработка проекта реконструкции водозаборных очистных сооружений в п.Нижняя Мондома Белозерского муниципального района | 1105 |
| 1.2 | Разработка ПСД по реконструкции водозаборных сооружений и станции 1-го подъема в г.Белозерске | Отдел НХК администрации района, отдел АиС администрации района, администрация МО «Город Белозерск» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции водозаборных сооружений и станции 1-го подъема в г.Белозерске | 1500 |
| 1.3 | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» | Отдел НХК администрации района, отдел АиС администрации района, администрация МО «Город Белозерск» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Реконструкция водозаборных сооружений и станции 1-го подъема в г.Белозерске | 17883,5 |
| 1.4 | Разработка проектов зон санитарной охраны на артезианские скважины | Администрация района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Разработка проекта ЗСО на скважины: - №3562 (с.Артюшино) - 7 скважин (Шольское сельское поселение) | 240 |
| Итого на реализацию мероприятий | 20728,5 |
| 2. Мероприятия по предотвращению загрязнения природной среды отходами производства и потребления |
| 2.1 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов в сельском поселении Антушевское (Бечевинка) | Администрация района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 650 |
| 2.2 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов в сельском поселении Артюшинское (Артюшино) | Администрация района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 208 |
| 2.3 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов в сельском поселении Артюшинское (Лаврово) | Администрация района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 650 |
| 2.4 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки ТКО г.Белозерск | Администрация района | 01.01.2020 | 31.12.2021 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | 0 |
| Итого на реализацию мероприятий | 1508 |
| Итого: | 22236,5 |

»