

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# От 29.05.2020 № 238

|  |
| --- |
| О внесении изменения в постановление администрации района от 04.12.2019 № 581 |

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести в план реализации муниципальной программы «Развитие и

совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением администрации района от 04.12.2019 № 581, изменение, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Руководитель администрации района: Д.А. Соловьев**

 Приложение к постановлению

 администрации района от 29.05.2020 № 238

 «Приложение к постановлению администрации района

 от 04.12.2019 № 581

План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» на 2020 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) средства дорожного фонда  области / местный бюджет |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Ремонт улицы Карла Маркса, проспект Советский г.Белозерска |  Администрация  г.Белозерска | 01.04.2020 | 30.10.2020 | Ввод 4,687кмотремонтированной дороги |  45000,000 43650,0 / 1350,0 |
| 2.Разработка ПОДД | АдминистрацияБелозерского муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Разработка ПОДДобщей протяженностью88,78км, из них: г.Белозерск-50км; сельское поселение  Антушевское-38,78км.  |  443,900 0,000 / 443,900 из них: г.Белозерск-250,0; сельское поселение Антушевское-193,9. |
| 3.Содержание сети автомобильных дорог районного значения | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог |  7678,948  1428,000 / 6250,948 |
| 4.Паспортизация автомобильных дорог на которые отсутствует регистрация права | Управление имущественных отношений Белозерского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения области, на которые зарегистрировано право |  200,000 0,000 / 200,000 |
| 5.Ремонт автодороги западного района г.Белозерска(подъезд к участкам отдельных категорий граждан) | Администрация г.Белозерска | 01.04.2020 | 30.10.2020 | Ввод 0,07кмотремонтированной дороги |  991,900 960,900/ 31,000 |
| 6.Передача полномочий администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог |  2500,000 0,000 / 2500,000 |
| 7.Разработка КСОДД | Администрация Белозерского муниципального района | 18.02.2020 | 31.08.2020 | Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Белозерского муниципального района |  210,000 0,000 / 210,000 |
| 8.Разработка ПКРТИ | АдминистрацияШольского сельского поселения | 13.04.2020 | 31.08.2020 |  Разработка  Программы  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры  (ПКРТИ)Шольского сельского  поселения |  50,000 0,000 / 50,000 |
| 9.Ремонт улицы Галаничева г.Белозерска | Администрация г.Белозерска | 28.05.2020 | 30.10.2020 | Ввод 0,4кмотремонтированной дороги |  6547,000 6350,00 /197,000 |
| ИТОГО  |  63621,748 52388,900/  11232,848 |

 »