АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.03.2019 № 176

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района на 2019-2022 годы», утвержденный постановлением администрации района от 29.03.2019 № 176, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Руководитель администрации района: Д.А.Соловьев**

Приложение к постановлению

администрации района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

«Утвержден постановлением администрации района от 29.03.2019 №176

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района на 2019-2022 годы» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование основных  мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1.** **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования** | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство территории общего пользования «Территория памятника «Стела гранитная надгробная»» с.Куность Куностьское сельское поселение | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования | 313,2 |
| 1.2 | Благоустройство мемориального комплекса «Парк Победы»  г.Белозерск | Администрация города Белозерск | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования | 5000,0 |
| Итого на реализацию мероприятий | | | | | | 5313,2 |

Приложение к Плану реализации муниципальной программы

Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района на 2019-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адресный ориентир общественной территории,  подлежащей благоустройству в рамках реализации Программы | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Парк Победы в д.Митино Шольское сельское поселение | Территория памятника «Стела гранитная надгробная» с.Куность Куностьское сельское поселение | Парк культуры и отдыха в с.Антушево сельское поселение Антушевское | Парк культуры и отдыха в д.Никоновская сельское поселение Антушевское |
| Мемориальный комплекс «Парк Победы» в г.Белозерске |

»