АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 29.03.2019 № 175

Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной

городской среды на территории

Белозерского муниципального района

на 2019-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации района от 30.09.2015 №810 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района, руководствуясь Уставом района

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района» на 2019-2022 годы.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации района В.В.Шарова.

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**По поручению руководителя**

**администрации района,**

**Первый заместитель руководителя**

**администрации района: В.В.Шаров**

Утверждена

постановлением администрации района от 29.03.2019 № 175

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2019-2022 ГОДЫ»

(далее – Программа)

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| ~~Наименование муниципальной программы~~ | ~~Формирование современной~~~~городской среды на территории Белозерского муниципального района на 2019 - 2022 годы~~ |
| ~~Ответственный исполнитель программы~~ | ~~Администрация Белозерского муниципального района~~ |
| ~~Соисполнители программы~~ | ~~Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального района~~ |
| ~~Участники программы~~ | ~~Администрации сельских поселений Белозерского муниципального района~~ |
| ~~Подпрограммы программы~~ | ~~нет~~ |
| ~~Программно-целевые инструменты программы~~ | ~~нет~~ |
| ~~Цели программы~~ | ~~1. Повышение внешней привлекательности территории сельских поселений района.~~~~2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.~~~~3. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.~~ |
| ~~Задачи программы~~ | ~~1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования.~~~~2.Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых территорий, территорий общего пользования.~~ |
| ~~Целевые индикаторы и показатели программы~~ | ~~Количество благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования;~~~~доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования;~~~~охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения сельского поселения);~~~~доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;~~ |
| ~~Сроки реализации программы~~ | ~~2019 - 2022 годы~~ |
| ~~Объем бюджетных ассигнований программы~~ | ~~Общий объем средств на реализацию программы –302347,03 рублей, в том числе:~~~~2019 год – 302347,03 рублей;~~~~2020 год – 0,00 рублей;~~~~2021 год – 0,00 рублей;~~~~2022 год – 0,00 рублей~~~~из них:~~~~средства федерального бюджета – 205444,18 тыс. рублей, в том числе:~~~~2019 год – 205444,18 рублей;~~~~2020 год – 0,0 рублей;~~~~2021 год – 0,0 рублей;~~~~2022 год – 0,00 рублей~~~~средства областного бюджета – 69416,76 рублей, в том числе:~~~~2019 год – 69416,76 рублей;~~~~2020 год – 0,00 рублей;~~~~2021 год – 0,00 рублей;~~~~2022 год – 0,00 рублей~~~~средства районного бюджета – 27486,09 рублей, в том числе:~~~~2019 год – 27486,09 рублей;~~~~2020 год – 0,00 рублей;~~~~2021 год – 0,00 рублей;~~~~2022 год – 0,00 рублей;~~~~Программа разработана при условии ежегодной корректировки финансирования мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетами~~ |
| ~~Ожидаемые результаты реализации программы~~ | ~~Реализация запланированного муниципальной программой комплекса мероприятий позволит достичь следующих результатов к 2022 году:~~~~увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования;~~~~увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования;~~~~увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города);~~~~увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;~~~~увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;~~ |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современнойгородской среды на территории Белозерского муниципального района на 2019 - 2022 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Белозерского муниципального района |
| Соисполнители программы | Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального района |
| Участники программы | Администрации сельских поселений Белозерского муниципального района |
| Подпрограммы программы | нет |
| Программно-целевые инструменты программы | нет |
| Цели программы | 1. Повышение внешней привлекательности территории сельских поселений района.2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.3. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования. |
| Задачи программы | 1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования.2.Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых территорий, территорий общего пользования. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Количество благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования;доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования;охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения сельского поселения);доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования; |
| Сроки реализации программы | 2019 - 2022 годы |
| Объем бюджетных ассигнований программы | Общий объем средств на реализацию программы –310035,61 рублей, в том числе:2019 год – 310035,61 рублей;2020 год – 0,00 рублей;2021 год – 0,00 рублей;2022 год – 0,00 рублейиз них:средства федерального бюджета – 205444,18 рублей, в том числе:2019 год – 205444,18 рублей;2020 год – 0,00 рублей;2021 год – 0,00 рублей;2022 год – 0,00 рублейсредства областного бюджета – 69416,76 рублей, в том числе:2019 год – 69416,76 рублей;2020 год – 0,00 рублей;2021 год – 0,00 рублей;2022 год – 0,00 рублейсредства районного бюджета – 35174,67 рублей, в том числе:2019 год – 35174,67 рублей;2020 год – 0,00 рублей;2021 год – 0,00 рублей;2022 год – 0,00 рублейПрограмма разработана при условии ежегодной корректировки финансирования мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетами |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация запланированного муниципальной программой комплекса мероприятий позволит достичь следующих результатов к 2022 году:увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования;увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования;увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города);увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования; |

**~~1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района», включая описание текущего состояния основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития~~**

~~В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня,~~ ~~стратегией~~ ~~социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года приоритетом муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской среды на основе единых подходов.~~

~~Программа сформирована в соответствии с направлением «В сфере комплексного развития сельских территорий района»~~ ~~стратегии~~ ~~социально-экономического развития Белозерского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, задачей которой является формирование комфортного пространства территории района: благоустройство территорий.~~

~~Выделение субсидий из бюджетов вышестоящего уровня на реализацию Программы в 2019 - 2022 годах позволит выполнить мероприятия по благоустройству вышеуказанного комплексного проекта.~~

~~В соответствии с~~ ~~правилами~~ ~~предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды Белозерскому муниципальному району предусматриваются субсидии из вышестоящих бюджетов на реализацию новой разработанной на 2019 - 2022 годы муниципальной программы. Реализация комплекса мероприятий Программы позволит в целом увеличить показатели доли благоустроенных общественных и дворовых территорий Белозерского района, снизить показатель количества и площади территорий, нуждающихся в благоустройстве, тем самым улучшить федеральные показатели.~~

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы «Формирование современной городской среды**

**на территории Белозерского муниципального района»,**

**включая описание текущего состояния основных проблем**

**в указанной сфере и перспективы ее развития**

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года приоритетом муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской среды на основе единых подходов.

Программа сформирована в соответствии с направлением «В сфере комплексного развития сельских территорий района» стратегии социально-экономического развития Белозерского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года, задачей которой является формирование комфортного пространства территории района: благоустройство территорий.

За последнее время на территории Белозерского муниципального района появились новые детские площадки (их элементы), новые малые архитектурные формы (устанавливались скамейки), оборудование (урны, контейнеры для сбора мусора), проводилось озеленение территории (устройство клумб, высадка цветов, саженцев деревьев). Но, несмотря на это, большинство объектов благоустройства Белозерского муниципального района охватить этими мероприятиями еще не удалось, они нуждаются в ремонте и реконструкции.

Основной проблемой является наличие неблагоустроенных дворовых территорий: отсутствие на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточное освещение и недостаточное озеленение придомовых газонов. Остается риск снижения уровня комфортности и безопасности проживания горожан.

Наиболее острыми проблемами дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды, недостаточное количество обустроенных детских площадок у многоквартирных домов.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселений, не обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современных требований, предъявляемых к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории поселений района вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

Таким образом, назрела необходимость реализации рассчитанных на долгосрочный период программных мероприятий, в рамках которых предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий поселений района.

В рамках реализации Программы предусматривается:

- право муниципального образования по исключению из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- право муниципального образования по исключению из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения будет выявлена необходимость реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий сельских поселений района в соответствии с современными требованиями.

Комплексное решение проблемы благоустройства в рамках данной Программы будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, развитию современной городской среды.

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

успешная реализация Программы позволит достичь к 2022 году:

увеличения количества благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования;

увеличения доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, территорий общего пользования;

увеличения охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения поселения);

увеличения доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;

увеличения доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.

**2. ~~Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района»~~**

~~Приоритетом в сфере реализации Программы является организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования сельских поселений Белозерского муниципального района. Работы по благоустройству территорий сельских поселений района благодаря реализации Программы приобретут не только комплексный, но и постоянный характер с эффективным внедрением передовых технологий и новых современных материалов при благоустройстве территорий.~~

~~Программа сформирована с учетом реализации областной государственной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов, программы по ремонту и модернизации инженерных сетей для таких домов и иных объектов, а также с учетом потребности в благоустройстве территорий сельских поселений Белозерского муниципального района.~~

**2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района»**

Приоритетом в сфере реализации Программы является организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования сельских поселений Белозерского муниципального района. Работы по благоустройству территорий сельских поселений района благодаря реализации Программы приобретут не только комплексный, но и постоянный характер с эффективным внедрением передовых технологий и новых современных материалов при благоустройстве территорий.

Программа сформирована с учетом реализации государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 №851, а также с учетом потребности в благоустройстве территорий сельских поселений Белозерского муниципального района.

**3. Цели муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района»**

Целями Программы являются повышение внешней привлекательности городской среды и повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципальный образований Белозерского муниципального района, а также дворовых территорий многоквартирных домов. Цели Программы направлены на обеспечение наилучших условий и качества жизни жителей муниципальных образований Белозерского муниципального района.

Для достижения цели Программы необходимо повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений Белозерского муниципального района.

**4. Задачи муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района»**

Основными задачами Программы являются:

1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования.

2. Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых территорий, территорий общего пользования.

**5. Срок реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района»**

Срок реализации муниципальной программы 2019-2022 годы.

**6. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района»**

Основные мероприятия Программы сформированы в соответствии с целями и задачами Программы.

В рамках Программы предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных и эстетических характеристик территорий и предусматривающих следующие виды работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров, а также архитектурно-планировочная организация территории, озеленение, обеспечение освещения, размещение малых архитектурных форм, устройство современных детских игровых площадок и комфортных зон отдыха во дворах, установка скамеек, урн, устройство ограждения территорий.

Для решения поставленных задач в рамках Программы необходимо вовлечь заинтересованных граждан, организации в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города.

Для решения поставленных задач Программы предусматривается выполнение следующих основных мероприятий:

1. Благоустройство дворовых территорий, территорий общего пользования.

2. Инвентаризация дворовых территорий, территорий общего пользования.

3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.

Целью основного мероприятия 1 «Благоустройство дворовых территорий, территорий общего пользования» является повышение уровня благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования.

 В рамках данного мероприятия предусматриваются субсидии сельским поселениям района в целях выполнения минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.

Целью основного мероприятия 2 «Инвентаризация дворовых территорий, территорий общего пользования» является проведение инвентаризации дворовых территорий, территорий общего пользования муниципальных образований в целях формирования адресного перечня всех дворовых территорий, территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2019 - 2022 годов исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Физическое состояние дворовой территории, территории общего пользования и необходимость их благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, территории общего пользования проведенной в порядке, установленном субъектом Российской Федерации и содержащемся в государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы».

Целью основного мероприятия 3 «Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования» является создание условий для вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования города в рамках выполнения минимального и дополнительного перечней работ с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования предусматривает минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования включает в себя ремонт дворовых проездов - проездов к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий предполагает визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории.

Визуализированный перечень формируется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования в ходе обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования, включенных в Программу (включает визуальное описание предлагаемого проекта, перечня, в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений, элементов благоустройства).

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования предусматривает такие виды работ, как: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение дворовых территорий, иные виды работ, определенные государственной программой области.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, а также их стоимость определены исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой области.

Также государственной программой Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» определены порядок, форма и доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, в установленном субъектом Российской Федерации размере.

Программой предусматриваются формирование и реализация мероприятий по вовлечению граждан и организаций в реализацию проектов благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования, выполненных с их участием.

Формой трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству является выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Трудовое участие граждан и заинтересованных организаций в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, подтверждается документально.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому отчету рекомендуется представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении как минимального, так и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, осуществляется в форме привлечения средств заинтересованных лиц для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, территории общего пользования, и должна составить не менее 1 и не более 15 процентов.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, территории общего пользования, и должна составить не менее 1 и не более 50 процентов в случае, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

Адресный перечень дворовых территорий, территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период, определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, территории общего пользования, проведенной в порядке, установленном субъектом Российской Федерации и содержащемся в государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы» исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Программой предусмотрено условие о проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования, (в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ) с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий, территорий общего пользования, для инвалидов и других маломобильных групп населения города. Вышеуказанные адресные перечни формируются, в том числе с учетом мероприятий по обеспечению физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В перечень видов работ, которые будут выполнены для реализации мероприятий для формирования доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения, могут быть включены:

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, на площадях;

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;

- оборудование тротуаров и тренажеров бордюрными пандусами для въезда;

- устройство пандусов на придомовых территориях;

Применение программного метода позволит осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий, территорий общего пользования, города Белозерска с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, включенных в минимальный и дополнительный перечни по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города.

Исполнитель по каждому отдельному мероприятию несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Перечень основных мероприятий Программы очередного финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы отчетного финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Комплексное решение проблем благоустройства территории города улучшит эмоциональное состояние и качество жизни горожан, позволит повысить комфортность их проживания.

Основные целевые показатели (индикаторы) Программы, Порядок (методика) расчета значений целевых показателей результативности предоставления субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области (дворы), Порядок (методика) расчета значений целевых показателей результативности предоставления субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области (общественные территории) представлены ~~в~~ [~~приложениях 3~~](#P599)~~,4,5 к Программе~~ в приложении 3 к Программе.

**7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района»**

Ресурсное обеспечение муниципальной программы (приложения 1 и 2 к программе).

**8. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы и прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы.**

Таблица№1

Расчет значений целевых показателей, достижение которых обеспечивается в результате реализации настоящей Программы, осуществляется следующим образом:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | "Количество благоустроенных дворовых территорий" |
| Единицы измерения | Ед. |
| Определение (характеристика) содержания показателя | количество благоустроенных дворовых территорий, в год.Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам города |
| Алгоритм (механизм) расчета показателя | Бдт - фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий |
| Источник данных для расчета значения показателя (индикатора) | Протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 - 2022 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан |
| Периодичность сбора данных и вид временной характеристики | ежеквартально, показатель на дату |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» |
| Единицы измерения | % |
| Определение (характеристика) содержания показателя | выраженное в % отношение благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий |
| Алгоритм (механизм) расчета показателя | Дбд = (Бдт / Кдт) x 100%, где:Дбд - значение показателя;Бдт - количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период, ед.;Кдт - общее количество дворовых территорий, ед. |
| Источник данных для расчета значения показателя (индикатора) | сведения администрации города Белозерск, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 - 2022 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан |
| Периодичность сбора данных и вид временной характеристики | ежеквартально, показатель на дату |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения поселения)» |
| Единицы измерения | % |
| Определение (характеристика) содержания показателя | выраженное в % отношение населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, к общей численности населения поселения |
| Алгоритм (механизм) расчета показателя | Днб = (Нбд / Чн) x 100%, где:Днб - значение показателя;Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период, чел.;Чн - общая численность населения поселения, чел. |
| Источник данных для расчета значения показателя (индикатора) | Протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 - 2022 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан |
| Периодичность сбора данных и вид временной характеристики | ежеквартально, показатель на дату |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | «Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий» |
| Единицы измерения | % |
| Определение (характеристика) содержания показателя | выраженное в % отношение количества многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня, к общему количеству многоквартирных домов из адресного перечня домов |
| Алгоритм (механизм) расчета показателя | Дтуд = (Кду / Кд) x 100%, где:Дту - значение показателя;Кдуд - количество домов, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня за отчетный период, ед.;Кд - общее количество многоквартирных домов из адресного перечня домов, ед. |
| Источник данных для расчета значения показателя (индикатора) | отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирных домов, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 - 2022 годах, в муниципальную программу |
| Периодичность сбора данных и вид временной характеристики | ежеквартально, показатель на дату |

Таблица№2

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | "Количество благоустроенных территорий общего пользования" |
| Единицы измерения | Ед. |
| Определение (характеристика) содержания показателя | количество благоустроенных территорий общего пользования, в год.Под территорией общего пользования понимается территория, находящаяся в государственной или муниципальной собственности, не закрытая для общего доступа, земельные участки, на которых граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в пределах, допускаемых законом и иными правовыми актами, а также собственником соответствующего земельного участка |
| Алгоритм (механизм) расчета показателя | Бтоп - фактические данные о количестве благоустроенных территорий общего пользования |
| Источник данных для расчета значения показателя (индикатора) | Протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 - 2022 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные уполномоченными лицами, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан |
| Периодичность сбора данных и вид временной характеристики | ежеквартально, показатель на дату |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | "Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования" |
| Единицы измерения | % |
| Определение (характеристика) содержания показателя | выраженное в % отношение благоустроенных территорий общего пользования к общему количеству территорий общего пользования |
| Алгоритм (механизм) расчета показателя | Дбд = (Бтоп / Кдт) x 100%, где:Дбд - значение показателя;Бдт - количество благоустроенных дворовых территорий за отчетный период, ед.;Кдт - общее количество дворовых территорий, ед. |
| Источник данных для расчета значения показателя (индикатора) | сведения администраций поселений района, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 - 2022 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные уполномоченными лицами, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан |
| Периодичность сбора данных и вид временной характеристики | ежеквартально, показатель на дату |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | «Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству территорий общего пользования» |
| Единицы измерения | % |
| Определение (характеристика) содержания показателя | выраженное в % отношение количества, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня, к общему количеству из адресного перечня территорий |
| Алгоритм (механизм) расчета показателя | Дтуд = (Кду / Кд) x 100%, где:Дту - значение показателя;Кдуд - количество домов, принявших участие в выполнении работ из дополнительного перечня за отчетный период, ед.;Кд - общее количество многоквартирных домов из адресного перечня домов, ед. |
| Источник данных для расчета значения показателя (индикатора) | информация о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах, в муниципальную программу |
| Периодичность сбора данных и вид временной характеристики | ежеквартально, показатель на дату |

**~~9. Анализ рисков реализации муниципальной программы~~**

**~~и описание мер управления рисками реализации Программы~~**

~~Основной проблемой является наличие неблагоустроенных дворовых территорий: отсутствие на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточное освещение и недостаточное озеленение придомовых газонов. Остается риск снижения уровня комфортности и безопасности проживания горожан.~~

~~Наиболее острыми проблемами дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды, недостаточное количество обустроенных детских площадок у многоквартирных домов.~~

~~Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселений, не обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современных требований, предъявляемых к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.~~

~~Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории поселений района вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.~~

~~Таким образом, назрела необходимость реализации рассчитанных на долгосрочный период программных мероприятий, в рамках которых предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий поселений района.~~

~~В рамках реализации Программы предусматривается:~~

~~- право муниципального образования по исключению из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией в порядке, установленном такой комиссией;~~

~~- право муниципального образования по исключению из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;~~

~~- условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.~~

~~В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения будет выявлена необходимость реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий сельских поселений района в соответствии с современными требованиями.~~

~~Комплексное решение проблемы благоустройства в рамках данной Программы будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, развитию современной городской среды.~~

~~Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы~~

~~успешная реализация Программы позволит достичь к 2022 году:~~

~~увеличения количества благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования;~~

~~увеличения доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, территорий общего пользования;~~

~~увеличения охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения поселения);~~

~~увеличения доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;~~

~~увеличения доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.~~

**9. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и описание мер управления рисками реализации Программы**

К производственным рискам, связанным с деятельностью предприятий-исполнителей мероприятий программы, можно отнести следующие:

- организационные (ошибки менеджмента, внутреннего контроля и пр.);

- рыночные, обусловленные изменением цен на сырьё, механизмы и пр.;

- юридические (правовые), обусловленные вероятностью изменения налогового, гражданско-правового и иного законодательства;

-технологические – централизованное изменение научно обоснованных нормативов наружного освещения и, соответственно – непредвиденное нарушения нормативов освещённости территорий, ухудшение эстетических свойств светоцветовой среды и повышение энергопотребления при эксплуатации;

- технико-производственные (имущественные), обусловленные угрозой потери имущества или нанесения ему ущерба в результате форсмажорных обстоятельств (природные или техногенные аварии, стихийные бедствия, террористические акты, вандализм и прочие причины, приводящие к повреждению и преждевременному износу воздушно-кабельных сетей и устройств наружного освещения; естественный износ сетей и оборудования; отсутствие необходимой качественной техники; нарушения в электроснабжении);

- связанные с обязательствами, которые ведут к затратам по компенсации ущерба, нанесённого окружающей среде, юридическим или физическим лицам.

К наиболее существенным отраслевым рискам следует отнести несвоевременное поступление бюджетных средств, недостаточность их для реализации мероприятий программы, рост цен на материалы, оборудование, на работы и услуги сторонних организаций. Снижение отраслевых рисков достигается за счёт оптимизации маркетинговых схем, выбора поставщиков и подрядчиков путем конкурсного (тендерного) отбора. В целом влияние этих обстоятельств в условиях бюджетного финансирования оценивается как незначительное.

К финансовым рискам относятся следующие: инфляционный риск и риск упущенной выгоды – вероятность нанесения косвенного ущерба или уменьшения прибыли в результате неосуществления какого-либо мероприятия, инвестиционный риск – вероятность отвлечения финансовых ресурсов из текущего оборота на другие цели, что приведёт к последующему удорожанию отсроченных работ. В условиях гарантированного бюджетного финансирования в размерах, которые в программе обоснованы необходимыми предварительными расчётами и подтверждаются с помощью индикаторов, влияние финансовых рисков на достижение целевых показателей оценивается как малозначительное.

Снижению финансовых рисков способствует координация сроков проведения отдельных мероприятий и объёмов финансирования.

Потребительский риск связан с уменьшением объема выполненных работ исполнителями Программы и, как следствие, - с санкционированным уменьшением финансирования. Механизм управления потребительским риском реализации программы и предельного снижения его вероятности должен предусматривать периодическую (например, ежеквартальную) индикацию производственных показателей исполнителей.

Использование программно-целевого метода в достижении поставленных целей и задач позволяет повысить надёжность реализации мероприятий и снизить влияние внешних и внутренних факторов на промежуточные и конечные результаты.

В рамках реализации Программы предусматривается:

- право муниципального образования по исключению из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных нужд в соответствии с генеральным планом сельского поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- право муниципального образования по исключению из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения будет выявлена необходимость реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий сельских поселений района в соответствии с современными требованиями.

Комплексное решение проблемы благоустройства в рамках данной Программы будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, развитию современной городской среды.

Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

успешная реализация Программы позволит достичь к 2022 году:

увеличения количества благоустроенных дворовых территорий, территорий общего пользования;

увеличения доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, территорий общего пользования;

увеличения охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доли населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения поселения);

увеличения доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования;

увеличения доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования.

Приложение 1

к Программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

НА 2019 - 2022 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ~~N~~~~п/п~~ | ~~Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия~~ | ~~Ответственный исполнитель, соисполнитель~~ | ~~Расходы (тыс. руб.), год~~ |
| ~~2019~~ | ~~2020~~ | ~~2021~~ | ~~2022~~ |
| ~~1~~ | ~~Муниципальная программа «Формирование современной городской среды территории Белозерского муниципального района» на 2019 - 2022 годы~~  | ~~Администрация Белозерского муниципального района~~ | ~~0.0~~ | ~~0.0~~ | ~~0.0~~ | ~~0.0~~ |
| ~~1.1~~ | ~~Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования.~~ | ~~Администрация Белозерского муниципального района~~ | ~~302,3~~ | ~~0,00~~ | ~~0.0~~ | ~~0.0~~ |
| ~~1.2~~ | ~~Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий, территорий общего пользования~~ | ~~Администрация Белозерского муниципального района~~ | ~~0.0~~ | ~~0.0~~ | ~~0.0~~ | ~~0.0~~ |
| ~~1.3~~ | ~~Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования~~ | ~~Администрация Белозерского муниципального района~~ | ~~0.0~~ | ~~0.0~~ | ~~0.0~~ | ~~0.0~~ |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

НА 2019 - 2022 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (тыс. руб.), год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды территории Белозерского муниципального района» на 2019 - 2022 годы  | Администрация Белозерского муниципального района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования. | Администрация Белозерского муниципального района | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2. Инвентаризация дворовых территорий, территорий общего пользования | Администрация Белозерского муниципального района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, территорий общего пользования | Администрация Белозерского муниципального района | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Приложение 2

к Программе

~~РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА~~

~~РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЙ, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО~~

~~БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ~~

~~МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ~~

~~ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»~~

~~НА 2019 - 2022 ГОДЫ~~

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ~~№~~~~п/п~~ | ~~Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия~~ | ~~Источник ресурсного обеспечения~~ | ~~Оценка расходов (тыс. руб.), год~~ |
| ~~2019~~ | ~~2020~~ | ~~2021~~ | ~~2022~~ |
| ~~1~~ | ~~Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района»~~ ~~на 2019 - 2022 годы~~ | ~~всего~~ | ~~302,3~~ | ~~0,00~~ | ~~0,00~~ | ~~0,00~~ |
| ~~федеральный бюджет~~ | ~~205,4~~ | ~~0,00~~ | ~~0,00~~ | ~~0,00~~ |
| ~~областной бюджет~~ | ~~69,4~~ | ~~0,00~~ | ~~0,00~~ | ~~0,00~~ |
| ~~бюджет поселений~~ | ~~27,5~~ | ~~0,00~~ | ~~0,00~~ | ~~0,00~~ |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЙ, ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТОВ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

НА 2019 - 2022 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района» на 2019 - 2022 годы | всего | 310,0 | 313,2 | 284,2 | 224,6 |
| федеральный бюджет | 205,4 | 189,0 | 189,0 | 197,1 |
| областной бюджет | 69,4 | 95,7 | 69,4 | 7,1 |
| районный бюджет  | 35,2 | 28,5 | 25,8 | 20,4 |

»

Приложение 3

к Программе

~~ИНФОРМАЦИЯ~~

~~О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ~~

~~ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ~~

~~НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА~~

~~НА 2019 - 2022 ГОДЫ» И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ~~

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~N~~~~п/п~~ | ~~Показатель (индикатор) (наименование)~~ | ~~Ед. измерения~~ | ~~Значение показателя~~ | ~~Взаимосвязь с районными стратегическими показателями~~ |
| ~~2019 год~~ | ~~2020 год~~ | ~~2021 год~~ | ~~2022 год~~ |
| ~~1~~ | ~~Количество благоустроенных дворовых территорий~~ | ~~ед.~~ |  |  |  |  | ~~Оценка населением степени комфортности проживания в поселении~~ |
| ~~2~~ | ~~Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий~~ | ~~%~~ |  |  |  |  | ~~Оценка населением степени комфортности проживания в поселении~~ |
| ~~3~~ | ~~Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города)~~ | ~~%~~ |  |  |  |  | ~~Оценка населением степени комфортности проживания в поселении~~ |
| ~~4~~ | ~~Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий~~ | ~~%~~ |  |  |  |  | ~~Оценка населением степени комфортности проживания в поселении~~ |
| ~~5~~ | ~~Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий~~ | ~~%~~ |  |  |  |  | ~~Оценка населением степени комфортности проживания в поселении~~ |
| ~~6~~ | ~~Количество благоустроенных территорий общего пользования~~ | ~~ед.~~ |  |  |  |  | ~~Оценка населением степени комфортности проживания в поселении~~ |
| ~~7~~ | ~~Доля благоустроенных территорий общего пользования от общего количества территорий общего пользования~~ | ~~%~~ |  |  |  |  | ~~Оценка населением степени комфортности проживания в поселении~~ |
| ~~8~~ | ~~Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству территорий общего пользования~~ | ~~%~~ |  |  |  |  | ~~Оценка населением степени комфортности проживания в поселении~~ |
| ~~9~~ | ~~Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству территорий общего пользования~~ | ~~%~~ |  |  |  |  | ~~Оценка населением степени комфортности проживания в поселении~~ |

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2019 - 2022 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |
| отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача 1 | индикатор (показатель) 1. Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. |  |  |  |  |  |
|  |  | индикатор (показатель) 2. Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 | индикатор (показатель) 1. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству территорий общего пользования | % |  |  |  |  |  |
|  |  | индикатор (показатель) 2. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | % |  |  |  |  |  |

»

~~Приложение № 4 к Программе~~

~~Порядок (методика) расчета значений целевых показателей результативности предоставления субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области (дворы)~~

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ~~Наименование показателя по отраслям~~ | ~~Единица измерения~~ | ~~Расчет~~ |
| ~~количество благоустроенных дворовых территорий~~ | ~~ед.~~ | ~~при расчете значения показателя применяются данные о количестве благоустроенных дворовых территорий за отчетный период~~ |
| ~~общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании с численностью населения свыше 1000 человек~~ | ~~ед.~~ | ~~данные, представленные сельскими поселениями~~ |
| ~~доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании с численностью населения свыше 1000 человек~~ | ~~%~~ | ~~Дбд = (Бдт / Кдт) x 100%~~ |
| ~~количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, за отчетный период~~ | ~~тыс. чел.~~ | ~~при расчете значения показателя применяются данные о количестве населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, за отчетный период~~ |
| ~~общая численность населения муниципального образования~~ | ~~тыс. чел.~~ | ~~статистические данные~~ |
| ~~охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования)~~ | ~~%~~ | ~~отношение количества населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, к общей численности населения сельского поселения~~ |

~~Приложение № 5 к Программе~~

~~Порядок (методика) расчета значений целевых показателей результативности предоставления субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области (общественные территории)~~

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ~~Наименование показателя по отраслям~~ | ~~Единица измерения~~ | ~~Расчет~~ |
| ~~количество благоустроенных общественных территорий~~ | ~~ед.~~ | ~~при расчете значения показателя применяются данные о количестве благоустроенных общественных территорий за отчетный период~~ |
| ~~общее количество общественных территорий в муниципальном образовании с численностью населения свыше 1000 человек~~ | ~~ед.~~ | ~~данные, представленные муниципальными образованиями~~ |
| ~~доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в муниципальных образованиях Вологодской области с численностью населения свыше 1000 человек~~ | ~~%~~ | ~~Дбт = (Бмт / Кт) x 100%~~ |
| ~~количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций~~ | ~~ед.~~ | ~~количество проектов благоустройства общественных территории, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций~~ |

Сведения о достигнутых значениях показателей результативности использования субсидии (общественные территории)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя результативности использования субсидии | Единица измерения | Плановое значение показателя результативности использования субсидии в 2019году | Достигнутое значение показателя результативности использования субсидии за отчетный период в 2019году | Плановое значение показателя результативности использования субсидии в 2020 году | Достигнутое значение показателя результативности использования субсидии за отчетный период в 2020 году | Плановое значение показателя результативности использования субсидии в 2021 году | Достигнутое значение показателя результативности использования субсидии за отчетный период в 2021 году | Плановое значение показателя результативности использования субсидии в 2022 году | Достигнутое значение показателя результативности использования субсидии за отчетный период в 2022 году |
| количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| общее количество общественных территорий в муниципальном образовании с численностью населения свыше 1000 человек | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в муниципальных образованиях Вологодской области с численностью населения свыше 1000 человек | % | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

Должность уполномоченного лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (подпись) (Ф.И.О.)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

 (должность) (подпись) (Ф.И.О.) (телефон)