

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# От 08.07.2020 № 269

|  |
| --- |
| О внесении изменения в постановление администрации района от 04.12.2019 № 581 |

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в план реализации муниципальной программы «Развитие и

совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» на 2020 год, утвержденный постановлением администрации района от 04.12.2019 № 581, изменение, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**По поручению руководителя**

**администрации района,**

**Первый заместитель руководителя**

**администрации района: В.В.Шаров**

Приложение к постановлению

администрации района от 08.07.2020 № 269

«Приложение к постановлению администрации района

от 04.12.2019 № 581

План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» на 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование  (тыс. руб.)  средства дорожного фонда  области / местный бюджет |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Ремонт улицы Карла Маркса, проспект Советский г.Белозерска | Администрация  г.Белозерска | 01.04.2020 | 30.10.2020 | Ввод 4,687км  отремонтированной дороги | 45000,000  43650,0 / 1350,0 |
| 2.Разработка ПОДД | Администрация  Белозерского муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Разработка ПОДД  общей протяженностью  88,78км, из них:  г.Белозерск-50км;  сельское поселение  Антушевское-38,78км. | 443,900  0,000 / 443,900  из них:  г.Белозерск-250,0;  сельское поселение  Антушевское-193,9. |
| 3.Содержание сети автомобильных дорог районного значения | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 7378,848  1428,000 / 5850,948 |
| 4.Паспортизация автомобильных дорог на которые отсутствует регистрация права | Управление имущественных отношений Белозерского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения области, на которые зарегистрировано право | 200,000  0,000 / 200,000 |
| 5.Ремонт автодороги западного района г.Белозерска(подъезд к участкам отдельных категорий граждан) | Администрация г.Белозерска | 01.04.2020 | 30.10.2020 | Ввод 0,07км  отремонтированной дороги | 991,900  960,900/ 31,000 |
| 6.Передача полномочий администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 2800,000  0,000 / 2800,000 |
| 7.Разработка КСОДД | Администрация Белозерского муниципального района | 18.02.2020 | 31.08.2020 | Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Белозерского муниципального района | 210,000  0,000 / 210,000 |
| 8.Разработка ПКРТИ | Администрация  Шольского  сельского поселения | 13.04.2020 | 31.08.2020 | Разработка  Программы  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры  (ПКРТИ)  Шольского сельского  поселения | 50,000  0,000 / 50,000 |
| 9.Ремонт улицы Галаничева г.Белозерска | Администрация г.Белозерска | 28.05.2020 | 30.10.2020 | Ввод 0,4км  отремонтированной дороги | 6547,000  6350,000 /197,000 |
| 10.Ямочный ремонт асфальтового покрытия улиц г.Белозерска | Администрация г.Белозерска | 08.06.2020 | 30.10.2020 | Ввод 3,4км  отремонтированного асфальтового покрытия:  ул.Красноармейская-1км;  Советский пр-т-0,8км;  ул.3го Интернационала-0,8км;  ул.Фрунзе-0,8км. | 100,000  0,000/100,000 |
| ИТОГО | | | | | 63621,748  52388,900/  11232,848 |

»