

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# От 09.10.2020 № 430

О внесении изменения в постановление

администрации района от 04.12.2019 № 581

##

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в план реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019 – 2021 годы» на 2020 год, утверждённый постановлением администрации района от 04.12.2019 № 581, изменение, изложив его в новой редакцию согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлению подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сете «Интернет».

**Руководитель администрации района: Д.А. Соловьев**

 Приложение к постановлению

 администрации района от 09.10.2020 № 430

 «Приложение к постановлению администрации района

 от 04.12.2019 № 581

План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» на 2020 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) средства дорожного фонда  области / местный бюджет |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Ремонт улицы Карла Маркса, проспект Советский  г. Белозерска |  Администрация  г. Белозерска | 01.04.2020 | 30.10.2020 | Ввод 4,687кмотремонтированной дороги |  45000,000 43650,0 / 1350,0 |
| 2.Разработка ПОДД | Администрация  г. Белозерска Администрация сельского поселения Антушевское | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Разработка ПОДДобщей протяженностью88,78км, из них: г.Белозерск-50км; сельское поселение  Антушевское-38,78км.  |  443,900 0,000 / 443,900 из них: г.Белозерск-250,0; сельское поселение Антушевское-193,9. |
| 3. Содержание автомобильных дорог районного значения, в том числе:  | Х | Х | Х | Х |  9065,62 3171,152 / 5894,414,82 |
| 3.1. Содержание дорог в границах населенных пунктов и вне границ населённых пунктов района | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2020 | 30.06.2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 8135,622269,052 / 5866,514 |
| 3.2. Содержание дорог в границах г. Белозерска | Администрация  г. Белозерска | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 480,0465,6/14,4 |
| 3.3. Содержание дорог в границах населённых пунктов сельских поселений | Администрация Белозерского муниципального района | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 450,0436,5/13,5 |
| 4.Паспортизация автомобильных дорог, на которые отсутствует регистрация права | Управление имущественных отношений Белозерского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения области, на которые зарегистрировано право |  200,000 0,000 / 200,000 |
| 5.Ремонт автодороги западного района г. Белозерска (подъезд к участкам отдельных категорий граждан) , в том числе: | Х | Х | Х | Х | 1002,954 960,900/ 42,054 |
| 5.1. Ремонт западного района г. Белозерска (улица Радищева) | Администрация г. Белозерска | 01.04.2020 | 30.10.2020 | Ввод 0,07кмотремонтированной дороги | 934,754892,7/ 42,054 |
| 5.2. Ремонт западного района г. Белозерска  | Администрация г. Белозерска | 01.04.2020 | 30.10.2020 | Поддержание технического состояния подъезда к участкам отдельных категорий граждан | 68,268,2/ 0,0 |
| 6.Передача полномочий администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог |  2800,000 0,000 / 2800,000 |
| 7.Разработка КСОДД | Администрация Белозерского муниципального района | 18.02.2020 | 31.08.2020 | Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Белозерского муниципального района |  210,000 0,000 / 210,000 |
| 8.Разработка ПКРТИ | АдминистрацияШольского сельского поселения | 13.04.2020 | 31.08.2020 |  Разработка  Программы  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры  (ПКРТИ)Шольского сельского  поселения |  50,000 0,000 / 50,000 |
| 9.Ремонт улицы Галаничева г. Белозерска | Администрация г. Белозерска | 28.05.2020 | 30.10.2020 | Ввод 0,4кмотремонтированной дороги |  4749,3284606,848/142,480 |
| 10.Ямочный ремонт асфальтового покрытия улиц г. Белозерска | Администрация г.Белозерска | 08.06.2020 | 30.10.2020 | Ввод 3,4кмотремонтированного асфальтового покрытия:ул.Красноармейская-1км;Советский пр-т-0,8км;ул.3го Интернационала-0,8км;ул.Фрунзе-0,8км. |  100,000 0,000/100,000 |
| ИТОГО  |  63621,748 52388,900/  11232,902 |