

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# От 09.10.2020 № 430

О внесении изменения в постановление

администрации района от 04.12.2019 № 581

## 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в план реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019 – 2021 годы» на 2020 год, утверждённый постановлением администрации района от 04.12.2019 № 581, изменение, изложив его в новой редакцию согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлению подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сете «Интернет».

**Руководитель администрации района: Д.А. Соловьев**

Приложение к постановлению

администрации района от 09.10.2020 № 430

«Приложение к постановлению администрации района

от 04.12.2019 № 581

План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» на 2020 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование  (тыс. руб.)  средства дорожного фонда  области / местный бюджет |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Ремонт улицы Карла Маркса, проспект Советский  г. Белозерска | Администрация  г. Белозерска | 01.04.2020 | 30.10.2020 | Ввод 4,687км  отремонтированной дороги | 45000,000  43650,0 / 1350,0 |
| 2.Разработка ПОДД | Администрация  г. Белозерска Администрация сельского поселения  Антушевское | 01.01  .2020 | 31.12.2020 | Разработка ПОДД  общей протяженностью  88,78км, из них:  г.Белозерск-50км;  сельское поселение  Антушевское-38,78км. | 443,900  0,000 / 443,900  из них:  г.Белозерск-250,0;  сельское поселение  Антушевское-193,9. |
| 3. Содержание автомобильных дорог районного значения, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 9065,62  3171,152 / 5894,414,82 |
| 3.1. Содержание дорог в границах населенных пунктов и вне границ населённых пунктов района | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2020 | 30.06.2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 8135,62  2269,052 / 5866,514 |
| 3.2. Содержание дорог в границах г. Белозерска | Администрация  г. Белозерска | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 480,0  465,6/14,4 |
| 3.3. Содержание дорог в границах населённых пунктов сельских поселений | Администрация Белозерского муниципального района | 01.10.2020 | 31.12.2020 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 450,0  436,5/13,5 |
| 4.Паспортизация автомобильных дорог,  на которые отсутствует регистрация права | Управление имущественных отношений Белозерского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения области, на которые зарегистрировано право | 200,000  0,000 / 200,000 |
| 5.Ремонт автодороги западного района г. Белозерска (подъезд к участкам отдельных категорий граждан) , в том числе: | Х | Х | Х | Х | 1002,954  960,900/ 42,054 |
| 5.1. Ремонт западного района  г. Белозерска (улица Радищева) | Администрация г. Белозерска | 01.04.2020 | 30.10.2020 | Ввод 0,07км  отремонтированной дороги | 934,754  892,7/ 42,054 |
| 5.2. Ремонт западного района  г. Белозерска | Администрация г. Белозерска | 01.04.2020 | 30.10.2020 | Поддержание технического состояния подъезда к участкам отдельных категорий граждан | 68,2  68,2/ 0,0 |
| 6.Передача полномочий администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 2800,000  0,000 / 2800,000 |
| 7.Разработка КСОДД | Администрация Белозерского муниципального района | 18.02.2020 | 31.08.2020 | Разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) Белозерского муниципального района | 210,000  0,000 / 210,000 |
| 8.Разработка ПКРТИ | Администрация  Шольского  сельского поселения | 13.04.2020 | 31.08.2020 | Разработка  Программы  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры  (ПКРТИ)  Шольского сельского  поселения | 50,000  0,000 / 50,000 |
| 9.Ремонт улицы Галаничева  г. Белозерска | Администрация г. Белозерска | 28.05.2020 | 30.10.2020 | Ввод 0,4км  отремонтированной дороги | 4749,328  4606,848/142,480 |
| 10.Ямочный ремонт асфальтового покрытия улиц  г. Белозерска | Администрация г.Белозерска | 08.06.2020 | 30.10.2020 | Ввод 3,4км  отремонтированного асфальтового покрытия:  ул.Красноармейская-1км;  Советский пр-т-0,8км;  ул.3го Интернационала-0,8км;  ул.Фрунзе-0,8км. | 100,000  0,000/100,000 |
| ИТОГО | | | | | 63621,748  52388,900/  11232,902 |