

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 30.03.2021 № 109

|  |
| --- |
| О внесении изменения в постановление администрации района от 29.12.2020 № 548. |

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести в план реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019 – 2021 годы» на 2021 год, утверждённый постановлением администрации района от 29.12.2020 № 548, изменение, изложив его в новой редакцию согласно приложению к настоящему постановлению.

 2.Настоящее постановлению подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

**Руководитель администрации района: Д.А. Соловьев**

 Приложение к постановлению

 администрации района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

 «Приложение к постановлению администрации района

 от 29.12.2020 № 548

План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» на 2021 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) средства дорожного фонда  области / местный бюджет |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Ремонт автомобильных дорог | Администрация Белозерского муниципального района | 01.04.2021 | 30.10.2021 | Ввод 3,89 кмотремонтированной дороги |  3250,673 3144,2 / 106,473 |
| 1.1 Ремонт автодороги общего пользования местного значения д. Яковлево-д. Черково | 01.04.2021 | 30.10.2021 | Ввод 0,7 кмотремонтированной дороги | 721,650700,0 /21,650 |
| 1.2 Ремонт автодороги общего пользования местного значения д. Большое Заречье- д. Курягино | 01.04.2021 | 30.10.2021 | Ввод 2,0 кмотремонтированной дороги | 1056,0231016,200 /39,823 |
| 1.3 Ремонт автодороги д. Средняя- п. Белый Ручей |  | 01.04.2021 | 30.10.2021 | Ввод 1,0 кмотремонтированной дороги | 1473,01428,0 /45,0 |
| 2.Разработка ПОДД | Администрация сельского поселенияАртюшинское | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Разработка ПОДДобщей протяженностью50,981км.  | 250,00 /250,0 |
| 3. Содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе:  | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог458,099км | 7 601,4960 /7 601,496 |
| 3.1. Содержание дорог в границах населенных пунктов и вне границ населённых пунктов района | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог237,485км | 7 101,4960 /7 101,496 |
| 3.2. Содержание дорог в границах г. Белозерска | Администрацияг. Белозерска | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог81,953км | 500,00 /500,0 |
| 4.Паспортизация автомобильных дорог, на которые отсутствует регистрация права | Управление имущественных отношений Белозерского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения области, на которые зарегистрировано право | 200,00 / 200,0 |
| 5.Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (переулок Усадебный), (подъезд к участкам отдельных категорий граждан) | Администрация г. Белозерска | 01.04.2021 | 30.10.2021 | Ввод 0,190 кмотремонтированной дороги | 1 033,5401 000,200 /33,340 |
| 6.Передача полномочий администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | Администраци сельских поселенийя Белозерского муниципального района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог138,661 км | 1 687,6910 / 1 687,691 |
| 7.Разработка проектно-сметной документации | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.20201 | 31.12.2021 |  | 300,00 /300,0 |
| ИТОГО  | 1 4323,44 144,4/ 10 179,0 |

 »