

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 30.03.2021 № 109

|  |
| --- |
| О внесении изменения в постановление администрации района от 29.12.2020 № 548. |

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в план реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019 – 2021 годы» на 2021 год, утверждённый постановлением администрации района от 29.12.2020 № 548, изменение, изложив его в новой редакцию согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановлению подлежит размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

**Руководитель администрации района: Д.А. Соловьев**

Приложение к постановлению

администрации района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

«Приложение к постановлению администрации района

от 29.12.2020 № 548

План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» на 2021 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование  (тыс. руб.)  средства дорожного фонда  области / местный бюджет |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Ремонт автомобильных дорог | Администрация Белозерского муниципального района | 01.04.2021 | 30.10.2021 | Ввод 3,89 км  отремонтированной дороги | 3250,673  3144,2 / 106,473 |
| 1.1 Ремонт автодороги общего пользования местного значения д. Яковлево-д. Черково | 01.04.2021 | 30.10.2021 | Ввод 0,7 км  отремонтированной дороги | 721,650  700,0 /21,650 |
| 1.2 Ремонт автодороги общего пользования местного значения д. Большое Заречье- д. Курягино | 01.04.2021 | 30.10.2021 | Ввод 2,0 км  отремонтированной дороги | 1056,023  1016,200 /39,823 |
| 1.3 Ремонт автодороги д. Средняя- п. Белый Ручей |  | 01.04.2021 | 30.10.2021 | Ввод 1,0 км  отремонтированной дороги | 1473,0  1428,0 /45,0 |
| 2.Разработка ПОДД | Администрация сельского поселения  Артюшинское | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Разработка ПОДД  общей протяженностью  50,981км. | 250,0  0 /250,0 |
| 3. Содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе: | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог  458,099км | 7 601,496  0 /7 601,496 |
| 3.1. Содержание дорог в границах населенных пунктов и вне границ населённых пунктов района | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог  237,485км | 7 101,496  0 /7 101,496 |
| 3.2. Содержание дорог в границах г. Белозерска | Администрация  г. Белозерска | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог  81,953км | 500,0  0 /500,0 |
| 4.Паспортизация автомобильных дорог, на которые отсутствует регистрация права | Управление имущественных отношений Белозерского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения области, на которые зарегистрировано право | 200,0  0 / 200,0 |
| 5.Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (переулок Усадебный), (подъезд к участкам отдельных категорий граждан) | Администрация г. Белозерска | 01.04.2021 | 30.10.2021 | Ввод 0,190 км  отремонтированной дороги | 1 033,540  1 000,200 /33,340 |
| 6.Передача полномочий администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | Администраци сельских поселенийя Белозерского муниципального района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог  138,661 км | 1 687,691  0 / 1 687,691 |
| 7.Разработка проектно-сметной документации | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.20201 | 31.12.2021 |  | 300,0  0 /300,0 |
| ИТОГО | | | | | 1 4323,4  4 144,4/ 10 179,0 |

»