АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# От  22.04.2021  №  139

О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), областной адресной программой № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 01 апреля 2019 года № 322, постановлением Правительства Вологодской области от 13.01.2020 № 4 «О внесении изменений в постановление Правительства области от 01.04.219 № 322», постановлением администрации Белозерского муниципального района от 30.09.2015 № 810 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района» (с последующими изменениями), на основании Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район»  на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением администрации района от 11.07.2019 № 352,  изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации района А.В.Измайлова.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации района                          Д.А. Соловьев

Приложение к постановлению администрации района

от 22.04.2021    № 139

«Утверждена

постановлением

администрации района

от 11.07.2019 № 352

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район»  на 2019- 2025 годы

## Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Белозерского муниципального района |
| Соисполнители программы | Отдел народно-хозяйственного комплекса администрации района Отдел архитектуры и строительства администрации района Органы местного самоуправления района, на территории которых расположены расселяемые аварийные жилые дома |
| Участники Программы | Администрация Белозерского муниципального района, Граждане, проживающие в аварийных жилых домах, подлежащих расселению в рамках реализации Программы |
| Программно-целевые инструменты программы | - |
| Цели программы | Ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 11450,06 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 542 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Задачи программы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации; Строительство многоквартирных домов малоэтажной застройки; Снос или реконструкция аварийных жилых домов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком; Приобретение жилых помещений у застройщика Переселение граждан из аварийных жилых домов. Ликвидация аварийного жилищного фонда |
| Сроки реализации программы | 2019-2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2019 – 2025 годах всего – 110 097,73 тыс.руб., в том числе по годам: 2019 – 17 960,44 тыс. руб. 2020 – 2873,225 тыс. руб. (финансирование мероприятий 2 этапа перенесено на 2021 год) 2021 – 79 213,387 тыс. руб. 2022 – 3 828,247 тыс. руб. 2023 – 6 222,432 тыс.руб. 2024-0 2025-0 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Снос или реконструкция 45 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 11450,06 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 542 человек, в том числе по этапам реализации: 1 этап: (2019 -2020 годы) расселяемая площадь – 507,7 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 19 человек 2 этап (2020 – 2021 годы) расселяемая площадь 1102,36 кв.м., обеспечение жилыми помещениями 61 человека. 3 этап 2021 – 2022 годы) расселяемая площадь 1078,40 кв.м., обеспечение жилыми помещениями 55 человек 4-6 этапы (2022 – 2025 годы) расселяемая площадь 8761,6 кв.м., обеспечение жилыми помещениями 407 человека |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,

основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в Белозерском районе усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов, понижает их инвестиционную привлекательность.

Ликвидация аварийного жилищного фонда стала одной из важнейших социальных проблем, поскольку расселение таких домов происходит очень медленно и темпы расселения жилых домов, отнесенных к категории непригодных для проживания, не соответствуют темпам ветшания жилищного фонда.

По этим причинам наблюдается резкое увеличение количества обращений граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, и имеющих право на внеочередное предоставление жилья, с по вопросам предоставить им благоустроенные жилые помещения Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

По состоянию на 1 января 2017 года общая площадь жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими  расселению, расположенных на территории Белозерского района, составляет   11450,06  тыс. кв. м. Число граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению - 542 человека.

Федеральным законом № 185 –ФЗ предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до 1 сентября 2025 года расселить все многоквартирные дома, признанные до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежашими сносу или реконструкции в связи с физическим износом.

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Белозерского района будет осуществляться в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

2. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, описание основных целей и задач реализации муниципальной программы, прогноз развития по результатам реализации программы, сроки реализации

муниципальной программы

Целями Программы являются  ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 11450,06,09 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 542 человек, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе:

Снос или реконструкция 45 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 11450,06 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 542 человек, в том числе по этапам реализации:

1 этап: (2019 -2020 годы)  расселяемая площадь – 507,7 кв.м.  и обеспечение жилыми помещениями 19 человек

2 этап (2020 – 2021 годы) расселяемая площадь 1102,36 кв.м., обеспечение жилыми помещениями 61 человека.

3 этап 2021 – 2022 годы) расселяемая площадь 1078,40 кв.м., обеспечение жилыми помещениями 55 человек

4-6 этапы (2022 – 2025 годы) расселяемая площадь 8761,6 кв.м., обеспечение жилыми помещениями 407 человека

Задачами Программы являются

обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанным непригодным для постоянного проживания путем консолидации финансовых ресурсов.

снос или реконструкция 45 многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

Сроки реализации программы: начало – 2019 год, окончание – 1 сентября 2025 года.

Общая стоимость Программы составляет  71 398,27 тыс. руб.

Перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на переселение граждан из которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках выполнения настоящей Программы, приведен в Приложении № 1 к Программе

3.Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Реализация мероприятия Программы осуществляется в соответствии с Планом (Приложение № 5 к Программе) по следующим направлениям:

Приобретение у застройщика жилых помещений в многоквартирных домах,

Приобретение жилых помещений  у лиц, не являющихся застройщиками

Управление реализацией Программы осуществляется отделом народно-хозяйственного комплекса администрации района и отделом архитектуры и строительства администрации района.

Механизм реализации Программы предусматривает:

выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки, предусмотренные Программой, и в пределах объемов финансирования, предусмотренных Программой;

осуществление текущего мониторинга исполнения Программы исполнителями посредством анализа информации о ходе реализации Программы. Объектом мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты Программы, непосредственные результаты мероприятий Программы, сроки их достижения и затраты на ее реализацию.

При изменении объемов финансирования на реализацию администрация района уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий, необходимых для реализации Программы, в соответствии с Порядком.

1. Отдел народно-хозяйственного комплекса администрации района:

1.1. Совместно с соисполнителями программы определяет потребность в площади жилых помещений, которые необходимо построить и (или) приобрести для переселения граждан из аварийных жилых домов. При определении размера потребности учитываются общая площадь жилых помещений в аварийных жилых домах, стоимость квадратного метра, установленная приказами Министерства регионального развития Российской Федерации.

1.2. После включения аварийных жилых домов, подлежащих расселению в рамках Программы, в перечень объектов областной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, и принятия Правлением Фонда решения о рассмотрении заявки Вологодской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда формирует списки граждан - участников Программы и уведомляет их о переселении из аварийного жилого дома, в котором они зарегистрированы.

1.3. После предоставления переселяемым гражданам жилых помещений по договорам социального найма (мены) и заключения договоров социального найма (мены) формирует и хранит личные дела участников Программы, которые должны содержать:

- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных;

- документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и иные документы, выданные уполномоченными органами, подтверждающие факт наличия семейных отношений;

- предложение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма (мены);

- заявление гражданина - участника Программы и членов его семьи о согласии (отказе) на предоставление жилого помещения, построенного в рамках Программы;

- копию решения суда о выселении нанимателя и членов его семьи из занимаемого жилого помещения с предоставлением по договору социального найма благоустроенного жилого помещения, построенного в рамках Программы (в случае отказа от предоставления жилого помещения).

2. Администрация муниципального образования «Город Белозерск», администрация Куностьского сельского поселения, администрация сельского поселения Артюшинское:

2.1. На момент предоставления жилых помещений по договорам социального найма (мены) участникам Программы производит сбор заявлений (отказов либо согласий на предоставление жилого помещения по договору социального найма (мены), построенного в рамках Программы).

2.2. Готовит проекты постановлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма (мены) участникам Программы.

2.3. Заключает договора социального найма (мены) с гражданами, проживающими в аварийных жилых домах.

2.4.Осуществляют снос аварийных жилых домов.

3. Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

4. В случае отказа участников Программы от предоставления жилого помещения по договору социального найма, построенного в рамках Программы, выселение таких граждан производится в судебном порядке.

5. Ответственный исполнитель Программы обеспечивает выполнение поставленных задач, достижение целевых показателей, а в случае необходимости - подготовку предложений по корректировке перечня программных мероприятий и уточнению отдельных его показателей, представление в установленном порядке отчетов.

6. Ответственный исполнитель, соисполнители Программы несут ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение мероприятий Программы, недостижение запланированных результатов от реализации конкретных мероприятий, неэффективное и нецелевое расходование выделенных на реализацию Программы средств и недостижение целей, задач и конечных результатов Программы и (или) целевых ее показателей, несвоевременное и некачественное представление отчетов.

## 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Федерального бюджета,  областного бюджета, районного бюджета (Приложение №2 к Программе).

Привлечение денежных средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы осуществляется в рамках предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

5. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидаются:

- приобретение квартир на вторичном рынке либо в новом жилом фонде (у застройщика);

- обеспечение безопасных условий проживания гражданам путем переселения в благоустроенное жилье;

- ликвидация либо реконструкция аварийного жилищного фонда;

- снижение социальной напряженности;

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов Белозерского района.

## 6. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов, основание для разработки программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», национальным проектом «Жилье и городская среда», федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», областной адресной программой № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 1 апреля 2019 года № 322.

## 7. Основные меры регулирования и управления рисками

На решение задач и достижение целей программы могут оказать влияние следующие риски:

- Организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий программы, отсутствие межведомственного взаимодействия и поддержки в рамках реализации основных направлений программы;

- Ограниченные  материальные ресурсы для реализации мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда;

- Невозможность переселения граждан, связанная с их личностью.

Общее руководство и управление Программой осуществляет отдел народно-хозяйственного комплекса администрации района

Контроль за реализацией Программы осуществляется первым заместителем руководителя администрации района.

Корректировка программы, в том числе, включение в неё новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика программы.

8.Прогноз сводных показателей муниципальных  заданий на оказание муниципальных  услуг, выполнение работ муниципальными  учреждениями

В реализации муниципальной программы  участие муниципальных учреждений,  подведомственных администрации района, не планируется.

## Приложение № 1

## к Муниципальной адресной программе

## по переселению граждан из аварийного

## жилищного фонда, расположенного

## на территории муниципального образования

## «Белозерский муниципальный

## район» на 2019 - 2025 годы

## Перечень многоквартирных домов,

## признанных аварийными до 1 января 2017 года

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого по Белозерскому муниципальному району | x | x | 11 450,06 | 542 | x |
| 1 Этап (2020-2021) |  |  | 507,70 | 19 |  |
| 1 | г. Белозерск, ул. Папанинцев, д. 1а | 1977 | 14.09.2016 | 507,70 | 19 | 31.12.2020 |
| 2 этап (2021-2022) |  |  | 1 102,36 | 61 |  |
| 2 | г. Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 46 | 1968 | 11.03.2013 | 121,10 | 4 | 31.12.2021 |
| 3 | г. Белозерск, ул. Заболотная, д. 5 | 1971 | 11.03.2013 | 310,20 | 17 | 31.12.2021 |
| 4 | г. Белозерск, ул. Декабристов, д. 32 | 1970 | 01.04.2013 | 358,30 | 12 | 31.12.2021 |
| 5 | г. Белозерск, ул. Коммунистическая, д. 61 | 1869 | 20.02.2013 | 235,46 | 26 | 31.12.2021 |
| 6 | г. Белозерск, ул. Коммунистическая, д. 81 | 1912 | 17.01.2012 | 77,30 | 2 | 31.12.2021 |
| 3 этап (2022-2023) |  |  | 1 078,40 | 55 |  |
| 7 | г. Белозерск, ул. Коммунистическая, д. 133 | 1969 | 06.03.2013 | 239,50 | 12 | 31.12.2022 |
| 8 | г. Белозерск, ул. Ленина, д. 18 | 1869 | 20.02.2013 | 219,30 | 16 | 31.12.2022 |
| 9 | г. Белозерск, ул. Орлова, д. 18 | 1884 | 19.04.2013 | 619,60 | 27 | 31.12.2022 |
| 4-6 этапы (2023-2025) |  |  | 8 761,60 | 407 |  |
| 10 | г. Белозерск, ул. Карла Маркса, д. 68 | 1957 | 23.04.2013 | 294,70 | 12 | 31.12.2023 |
| 11 | г. Белозерск, ул. Васинова, д. 28А | 1971 | 02.09.2013 | 160,70 | 8 | 31.12.2023 |
| 12 | г. Белозерск, ул. Декабристов, д. 28а | 1974 | 01.04.2013 | 230,30 | 9 | 31.12.2023 |
| 13 | г. Белозерск, ул. Ленина, д. 89 | 1963 | 29.03.2016 | 182,40 | 7 | 31.12.2023 |
| 14 | г. Белозерск, ул. Свердлова, д. 2 а | 1960 | 10.09.2013 | 166,80 | 4 | 31.12.2023 |
| 15 | г. Белозерск, ул. Свердлова, д. 3 | 1967 | 02.10.2013 | 182,50 | 6 | 31.12.2023 |
| 16 | п. Нижняя Мондома, ул. Лесная, д. 1 | 1973 | 13.10.2014 | 92,90 | 2 | 31.12.2023 |
| 17 | д. Остров Сладкий, д. 6 | 1983 | 31.03.2014 | 280,80 | 20 | 31.12.2023 |
| 18 | п. Нижняя Мондома, ул. Лесная, д. 3 | 1961 | 13.10.2014 | 82,20 | 3 | 31.12.2023 |
| 19 | с. Куность, ул. Труда, д. 5 | 1954 | 13.10.2014 | 78,80 | 4 | 31.12.2023 |
| 20 | с. Куность, ул. Труда, д. 16 | 1953 | 13.10.2014 | 58,90 | 9 | 31.12.2023 |
| 21 | с. Куность, ул. Школьная, д. 6 | 1969 | 13.10.2014 | 156,20 | 4 | 31.12.2023 |
| 22 | г. Белозерск, ул. Труда, д. 23 | 1974 | 29.03.2016 | 340,00 | 8 | 31.12.2024 |
| 23 | г. Белозерск, ул. Белозер, д. 8а | 1964 | 13.05.2016 | 344,40 | 16 | 31.12.2024 |
| 24 | г. Белозерск, ул. Воровского, д. 3г | 1967 | 17.04.2015 | 343,10 | 21 | 31.12.2024 |
| 25 | г. Белозерск, ул. Декабристов, д. 36 | 1973 | 24.04.2015 | 482,10 | 14 | 31.12.2024 |
| 26 | г. Белозерск, ул. Дзержинского, д. 7 | 1961 | 18.09.2015 | 292,00 | 12 | 31.12.2024 |
| 27 | г. Белозерск, ул. Дзержинского, д. 38 | 1972 | 13.05.2016 | 455,90 | 13 | 31.12.2024 |
| 28 | г. Белозерск, ул. Коммунистическая, д. 80 | 1950 | 13.05.2016 | 204,70 | 10 | 31.12.2024 |
| 29 | г. Белозерск, ул. Луначарского, д. 43 | 1950 | 02.09.2013 | 114,50 | 6 | 31.12.2024 |
| 30 | г. Белозерск, ул. Первомайская, д. 30 а | 1959 | 17.02.2016 | 203,20 | 19 | 31.12.2024 |
| 31 | п. Нижняя Мондома, ул. Набережная, д. 10 | 1961 | 13.10.2014 | 112,70 | 4 | 31.12.2024 |
| 32 | с. Маэкса, ул. Свободы, д. 108 | 1970 | 15.08.2016 | 120,00 | 4 | 31.08.2025 |
| 33 | г. Белозерск, ул. 3 Интернационала, д. 35 | 1985 | 13.07.2016 | 177,10 | 6 | 31.08.2025 |
| 34 | г. Белозерск, ул. Воровского, д. 3Б | 1965 | 14.09.2016 | 326,50 | 20 | 31.08.2025 |
| 35 | г. Белозерск, ул. Декабристов, д. 30 | 1968 | 13.07.2016 | 482,20 | 23 | 31.08.2025 |
| 36 | г. Белозерск, ул. Коммунистическая, д. 75 | 1976 | 04.09.2016 | 152,00 | 9 | 31.08.2025 |
| 37 | г. Белозерск, ул. Ленина, д. 11 а | 1962 | 13.05.2016 | 238,80 | 16 | 31.08.2025 |
| 38 | г. Белозерск, ул. Луначарского, д. 49-а | 1950 | 04.09.2016 | 76,20 | 5 | 31.08.2025 |
| 39 | г. Белозерск, ул. Папанинцев, д. 1 б | 1978 | 13.07.2016 | 506,60 | 22 | 31.08.2025 |
| 40 | г. Белозерск, ул. Пионерская, д. 13 а | 1963 | 13.05.2016 | 337,70 | 23 | 31.08.2025 |
| 41 | г. Белозерск, ул. Сергея Викулова, д. 11 | 1967 | 13.05.2016 | 309,40 | 15 | 31.08.2025 |
| 42 | г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 15 а | 1963 | 14.09.2016 | 345,80 | 15 | 31.08.2025 |
| 43 | г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 50А | 1971 | 13.05.2016 | 337,70 | 14 | 31.08.2025 |
| 44 | г. Белозерск, ул. Чкалова, д. 11 | 1972 | 13.05.2016 | 329,50 | 15 | 31.08.2025 |
| 45 | д. Анашкино (Артюшинского с/с), д. 30 | 1810 | 16.09.2016 | 162,30 | 9 | 31.08.2025 |

## Приложение  2

к Муниципальной адресной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019 - 2025 годы

Таблица 1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)

| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 1180,400 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Администрация Белозерского муниципального района | 1180,400 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 |

### Таблица 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,

областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

(тыс. руб.)

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего | 2873,225 <*> | 79213,386 | 3 828,247 | 6 222,432 | 0,000 | 0,000 |
| Районный бюджет <1> | 22,000 | 1180,400 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 0,000 |
| Федеральный бюджет | 2 737,176 | 74911,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 117,049 | 3121,319 | 2 828,247 | 5 222,432 | 0,000 | 0,000 |
| Бюджеты муниципальных образований района (в разрезе МО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица <2> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* - финансирование мероприятий 2 этапа перенесено на 2021 год

## Приложение  3

к Муниципальной адресной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019 - 2025 годы

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2019-2020 | 2 этап 2020-2021 | 3 этап 2021-2022 | 4-6 этапы 2022-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Приобретение квартир | Общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв.м | 507,69 | 1102,36 | 1046,68 | 1625,10 |
| 2 | Переселение граждан из аварийных жилых домов | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 19 | 61 | 55 | 407 |
| 3 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Количество жилых помещений (квартир) | ед. | 12 | 30 | 49 | 65 |
|  |  | Площадь аварийных домов | кв.м | 507,7 | 1102,36 | 1046,68 | 1625,1 |

Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной

программы (подпрограммы муниципальной программы)

в разрезе муниципальных образований района

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Значения показателей и их обоснование |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, чел. |
| 1 | Муниципальное образование город Белозерск | 12 | 7 | 61 | 55 | 46 | 110 | 196 |
| 2 | Артюшинское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 0 |
| 2 | Куностьское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 |
|  | Количество ликвидированных домов аварийного фонда, ед. |
| 1 | Муниципальное образование город Белозерск | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 24 |
| Площадь ликвидированных домов аварийного фонда, кв.м. |
| 1 | Муниципальное образование город Белозерск | 0 | 0 | 507,7 | 1102,36 | 1078,4 | 1217,4 | 6519,4 |
| 2 | Артюшинское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,8 | 162,3 |
| 2 | Куностьское сельское поселение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 112,7 |

Таблица 3

## Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)

## муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница из-ме-ре-ния | Определение целевого показателя (индикатора) | Временныехаракте-ристики целевого показателя (инди-катора) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) | Базовые показатели (индикаторы), используемые в формуле | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокуп-ности | Ответствен-ный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Общая площадь жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Кв.м | Показатель характеризует площадь жилого фонда, используемого для переселения граждан | За отчетный год |  |  | Ведомственная отчетность | кв.м. | сплош-ноенаблю-дение | Отдел НХК |
| 2. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел | Показатель характеризует динамику расселения граждан из аварийного жилого фонда | за отчетный год |  |  | Ведомственная отчетность | кв.м. | сплош-ноенаблю-дение | Отдел НХК |
| 3. | Площадь и количество снесенных аварийных домов | Кв.м, ед.. | Показатель характеризует количество и площадь аварийных домов, снесенных после переселения из них граждан | За отчетный год | - | - | Ведомственная отчетность | кв.м. | сплош-ноенаблю-дение | Отдел НХК |

## Приложение  4

к Муниципальной адресной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019 - 2025 годы

План реализации Программы  по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район»  на 2021год  и плановый период 2022-2023 г.г.

| Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Первый заместитель руководителя администрации района А.В.Измайлов | 01.01.2021 | 31.08.2025 | Приобретение квартир | 78032,986 | 3828,247 | 6222,432 |
| Переселение граждан из аварийных жилых домов | Первый заместитель руководителя администрации района А.В.Измайлов, руководитель администрации города Белозерск Г.В.Бубнова | 01.01.2019 | 31.08.2025 | Переселение 542 человек, проживающих в аварийных жилых домах | 0 | 0 | 0 |
| Ликвидация аварийного жилищного фонда | руководитель администрации города Белозерск Г.В.Бубнова | 01.01.2021 | 31.12.2026 | Ликвидация 45 многоквартирных домов, признанных непригодным для проживания до 01.01.2017 г., общей площадью 11450,06 кв.м. | 1178,00 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 79 213,386 | 3 828,247 | 6 222,432 |

».