

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 17.05.2021 № 155

О внесении изменений в постановление администрации района от 06.12.2018 № 600

 Руководствуясь статьей 16 Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением администрации Белозерского муниципального района от 30.09.2015 № 810 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района» (с последующими изменениями), на основании Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации района от 06.12.2018 № 600, изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Руководитель администрации района Д.А. Соловьев**

Приложение к постановлению администрации района

от 17.05.2021 № 155

«Утверждена

постановлением

администрации района

от 06.12.2018 № 600

Мунципальная программа

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы»

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа Белозерского районаразвитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы |
| Ответственный исполнитель программы  | Администрация Белозерского муниципального района |
| Соисполнители программы |  |
| Участники Программы | Администрация Белозерского муниципального района, администрации поселений Белозерского муниципального района |
| Программно-целевые инструменты программы | - |
| Цели программы | - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, - развитие сети автодорог общего пользования в соответствии с потребностями экономики и населения района. |
| Задачи программы | - сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог района;- сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -ввод отремонтированных автомобильных дорог; -протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право |
| Сроки реализации программы | 2019-2021 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем средств на реализацию программы-106954,7 тыс. рублей, в том числе:2019год - 26685,2 тыс. рублей;2020год – 63050,5тыс. рублей;2021год – 17219,0 тыс. рублей.из них:средства из областного бюджета-67780,4 тыс. рублей, в том числе:2019 год – 11315,3 тыс. рублей;2020 год - 52320,7 тыс. рублей;2021 год- 4144,4 тыс. рублей.средства районного бюджета-39174,3 тыс. рублей, в том числе:2019 год – 15369,9 тыс. рублей;2020 год – 10729,8 тыс. рублей;2021 год – 13074,6 тыс. рублей. Программа разработана при условии ежегодной корректировки финансирования мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетами. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Улучшение общего состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Белозерского района, повышение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и инженерных сооружений на них. |

**1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,**

**основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития**

Автомобильные дороги района являются важнейшей составной частью социально-экономического развития района. От уровня их состояния во многом зависит устойчивое экономическое развитие района, темпы роста внутреннего валового продукта, улучшение условий предпринимательской деятельности, развитие сельскохозяйственного производства, повышение уровня и качества жизни населения. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 458,099 км.

Для автомобильных дорог Белозерского муниципального района характерны следующие проблемы:

- несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик;

- отсутствие водопропускных труб;

- отсутствие водоотводных канав;

- наличие просадок и колей.

Большинство автомобильных дорог имеют грунтовое либо гравийное покрытие. Данное обстоятельство существенно затрудняет грузо-пассажирские перевозки между населенными пунктами района особенно в периоды когда грунты находятся в переувлажненном состоянии.

Несоответствие большинства автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям также объясняется отсутствием необходимых финансовых средств на выполнение комплекса работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автодорог.

Несущая способность дорог не соответствует современным требованиям к нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

Причиной возникновения данных проблем является недостаточный объем финансирования на проведение сезонных ремонтных работ, содержание дорог включает в себя только виды работ по планировке без добавления нового материала и снегоочистке.

Эффективное использование имеющихся финансовых средств направленных на развитие дорожной сети в период 2019 - 2021 годов ориентировано на повышение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и инженерных сооружений на ней. Одним из приоритетных показателей при распределения средств является интенсивность движения, количество населенных пунктов которые соединяет автомобильная дорога, численность постоянно проживающего населения в населенном пункте, а так же перспективность их развития.

Для решения проблем и обеспечения дальнейшего развития дорожного хозяйства Белозерского района необходим системный подход, который предполагает реализацию комплекса программных мероприятий, направленных на достижение современной и эффективной работы транспортной инфраструктуры в регионе.

Перспективными направлениями развития дорожного хозяйства области являются:

сохранение существующей сети автодорог в соответствии с нормативными требованиями и стандартами, обеспечение безопасности и бесперебойности дорожного движения;

ремонт участков автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, прежде всего тех, поддержание безопасного и бесперебойного движения на которых за счет проведения работ по содержанию дорог является невозможным, а также участков дорог с высокой интенсивностью движения, работающих в режиме перегрузки;

обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения и объектами дорожного сервиса в соответствии с современными требованиями к уровню развития транспортной инфраструктуры и обеспечению безопасности дорожного движения для повышения качества предоставляемых населению транспортных услуг.

Перечень автомобильных дорог местного значения, площадь мостов и переправ на территории Белозерского муниципального района в разрезе муниципальных образований приведен в Приложении № 3 к Программе

**2.Характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Реализация мероприятия Программы осуществляется в соответствии с Планом (Приложение № 4 к Программе) по следующим направлениям:

сохранение существующей сети автодорог в соответствии с нормативными требованиями и стандартами, обеспечение безопасности и бесперебойности дорожного движения;

ремонт участков автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, прежде всего тех, поддержание безопасного и бесперебойного движения на которых за счет проведения работ по содержанию дорог является невозможным, а также участков дорог с высокой интенсивностью движения, работающих в режиме перегрузки;

обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения и объектами дорожного сервиса в соответствии с современными требованиями к уровню развития транспортной инфраструктуры и обеспечению безопасности дорожного движения для повышения качества предоставляемых населению транспортных услуг.

Управление реализацией Программы осуществляется отделом архитектуры и строительства администрации района.

Механизм реализации Программы предусматривает:

выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки, предусмотренные Программой, и в пределах объемов финансирования, предусмотренных Программой.

 Осуществление текущего мониторинга исполнения Программы отделом архитектуры и строительства администрации района посредством анализа информации о ходе реализации Программы. Объектом мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты Программы, непосредственные результаты мероприятий Программы, сроки их достижения и затраты на ее реализацию.

 При изменении объемов финансирования на реализацию Программы отдел архитектуры и строительства администрации района уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий, необходимых для реализации Программы, в соответствии с Порядком.

 Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, предоставления субсидий в связи с проведением (оказанием) работ (услуг).

 Основные исполнители Программы обеспечивают выполнение поставленных задач, достижение целевых показателей, а в случае необходимости – подготовку предложений по корректировке перечня программных мероприятий и уточнению отдельных его показателей, представление в установленном порядке отчетов.

**3. Цели и задачи Программы,**

**сроки ее реализации.**

Основной целью являются обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также развитие сети автодорог общего пользования в соответствии с потребностями экономики и населения района.

Основными задачами являются:

-сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог района;

-сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Срок реализации программы 2019-2021 годы.

 **4.Система программных мероприятий**

В ходе реализации Программы перечень объектов, объемы и источники финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий в порядке, установленном действующим законодательством. В случае утверждения в районном бюджете иных объемов финансирования, чем это предусмотрено Программой, Программа подлежит соответствующей корректировке.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, районного бюджета (приложение №1 и таблица №2 к Программе).

 6**. Механизм реализации Программы**

 Управление реализацией Программы осуществляется отделом архитектуры и строительства администрации района.

 Механизм реализации Программы предусматривает:

 выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки предусмотренные Программой, и в пределах объемов финансирования, предусмотренных Программой;

 осуществление текущего мониторинга исполнения Программы отделом архитектуры и строительства администрации района посредством анализа информации о ходе реализации Программы. Объектом мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты Программы, непосредственные результаты мероприятий Программы, сроки их достижения и затраты на ее реализацию.

 При изменении объемов финансирования на реализацию Программы отдел архитектуры и строительства администрации района уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий, необходимых для реализации Программы, в соответствии с Порядком.

 Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, предоставления субсидий в связи с проведением (оказанием) работ (услуг).

 Основные исполнители Программы обеспечивают выполнение поставленных задач, достижение целевых показателей, а в случае необходимости – подготовку предложений по корректировке перечня программных мероприятий и уточнению отдельных его показателей, представление в установленном порядке отчетов.

 **7. Контроль за ходом реализации Программы**

 Контроль за реализацией Программы осуществляется отделом архитектуры и строительства администрации района.

 В ходе контроля за реализацией Программы отдел архитектуры и строительства администрации района:

 осуществляет обработку и анализ отчетов исполнителей об исполнении программных мероприятий;

 осуществляет анализ влияния выполнения мероприятий Программы на решение задач Программы и достижение ее цели;

 в случае выявления фактов невыполнения и (или) некачественного выполнения мероприятий Программы, в том числе нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, готовит предложения о применении мер ответственности к исполнителям Программы;

 обеспечивает своевременное внесение соответствующих изменений в Программу.

 проводит оценку эффективности реализации Программы.

 **8. Оценка результатов реализации Программы**

 В результате реализации мероприятий Программы ожидаются:

 - ввод отремонтированных автомобильных дорог в размере 1% от общего количества автомобильных дорог общего пользования местного значения ;

 - паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право в размере 0,06% от общего количества автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) указаны в приложении №2.

**9. Методика расчета индикаторов.**

 Доля протяженности отремонтированных дорог определяется исходя из количества отремонтированных автомобильных дорог местного значения и определяется по формуле:

 А1

 N = -------- х 100%

 А2

где:

А1 - количество отремонтированных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов Белозерского муниципального района (м/год).

А2 -общее количество автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов Белозерского муниципального района (м).

N -доля протяженности отремонтированных дорог местного значения..

 Доля протяженности автомобильных дорог в отношении которых будет осуществлена регистрация прав определяется исходя из общей суммы средств направленных на паспортизацию автомобильных дорог местного значения и количества их протяженности и определяется по формуле:

 А1

 ДП = -------- х 100%

 А2

где:

А1-протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведена паспортизация, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности (м).

А2-общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Белозерского муниципального района (м).

ДП- доля протяженности автомобильных дорог в отношении которых проведена паспортизация, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

 Приложение 1

 к муниципальной программе развитие

 и совершенствование сети автомобильных

 дорог общего пользования местного

 значения Белозерского муниципального

 района на 2019-2021 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств районного бюджета (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |
| 2019 год | 2020 год  | 2021 год  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 15369,9 | 10729,8 | 13074,6 |
| Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального района | 15369,9 | 10729,8 | 13074,6 |

 Таблица №1

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,

областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

юридических лиц на реализацию целей муниципальной Программы

(подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2019 год | 2020 год | 2021год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 26685,2 | 63050,5 | 17219,0 |
| Районный бюджет <1> | 15369,9 | 10729,8 | 13074,6 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 11315.3 | 52320,7 | 4144,4 |
| Бюджеты муниципальных образований района (в разрезе МО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица <2> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<1> Здесь и далее в таблице районный бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы района (подпрограммы муниципальной программы района) за счет средств районного бюджета.

<2> Здесь и далее в приложении юридические лица - акционерные общества с муниципальным участием, иные организации, индивидуальные предприниматели и физические лица.

 Приложение №2

 к муниципальной программе развитие

 и совершенствование сети автомобильных

 дорог общего пользования местного

 значения Белозерского муниципального

 района на 2019-2021 годы

 Целевые показатели Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик автомобильных дорог | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | % | 0,42 | 0,29 | 0,29 |
| 2. | Развитие сети автомобильных дорог местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения области, на которые зарегистрировано право | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Приложение № 3

 к муниципальной программе развитие

 и совершенствование сети автомобильных

 дорог общего пользования местного

 значения Белозерского муниципального

 района на 2019-2021 годы

|  |
| --- |
|  |
| Протяженность автомобильных дорог местного значения площадь мостов и переправ на территории Белозерского муниципального района в разрезе муниципальных образований на 29.03.2020 |
| № пп | Наименование муниципального образования | Данные (по состоянию на 29.03.2020 года) |
| Общая протяженность дороги, км | в том числе: | Протяженность дороги, на котоую осуществлена государственная регистрация права | Общая площадь мостов, кв.м. | Мосты, кв.м. | Путепроводы, эстакады, шт | Переправы, в том числе ледовые, км |
|  с твердым типом покрытия, в том числе | грунтовое, км |
| усовершенствованный, в том числе | переходный  | железобетонные | металлические | деревянные |
| всего усовершенствованный, км | асфальтобетонное, км | цементобетонное, км | гравийное, км |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Белозерский муниципальный район | 194,017 | 5,241 | 2,637 | 0 | 133,31 | 67,15 | 65,888 | 389,2 | 0 | 0 | 389,2 | 0 | 0 |
| 2 | Сельское поселение "Антушевское" | 68,073 | 2,604 | 2,604 | 0 | 2,342 | 63,127 | 18,433 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 |
| 3 | Сельское поселение "Артюшинское" | 50,981 | 0 | 0 | 0 | 5,445 | 45,445 | 50,827 | 90,4 | 0 | 0 | 90,4 | 0 | 0 |
| 4 | Глушковское сельское поселение | 8,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,197 | 8,197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Куностьское сельское поселение | 13,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,62 | 10,73 | 155,4 | 0 | 0 | 155,4 | 0 | 0 |
| 6 | Шольское сельского поселения | 41,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,258 | 0 | 835 | 585 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 7 | Муниципальное образование "Город Белозерск" | 81,953 | 17,406 | 17,406 | 0 | 64,547 | 0 | 17,406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по району** | **376,146** | **5,241** | **5,214** | **0** | **141,097** | **229,808** | **154,075** | **1680** | **585** | **0** | **1095** | **0** | **0** |

Приложение № 4

 к муниципальной программе развитие

 и совершенствование сети автомобильных

 дорог общего пользования местного

 значения Белозерского муниципального

 района на 2019-2021 годы

План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» на 2021 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) средства дорожного фонда  области / местный бюджет |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Ремонт автомобильных дорог | Администрация Белозерского муниципального района | 01.04.2021 | 30.10.2021 | Ввод 3,89 кмотремонтированной дороги |  3250,7  3144,2 / 106,5  |
| 1.1 Ремонт автодороги общего пользования местного значения д. Яковлево-д. Черково | 01.04.2021 | 30.10.2021 | Ввод 0,7 кмотремонтированной дороги | 721,7 700,0 /21,7  |
| 1.2 Ремонт автодороги общего пользования местного значения д. Большое Заречье- д. Курягино | 01.04.2021 | 30.10.2021 | Ввод 2,0 кмотремонтированной дороги | 1056,0 1016,2 /39,8  |
| 1.3 Ремонт автодороги д. Средняя- п. Белый Ручей |  | 01.04.2021 | 30.10.2021 | Ввод 1,0 кмотремонтированной дороги | 1473,01 428,0 /45,0 |
| 2.Разработка ПОДД | Администрация сельского поселенияАртюшинское | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Разработка ПОДДобщей протяженностью50,981км.  | 250,00 /250,0 |
| 3. Содержание автомобильных дорог местного значения, в том числе:  | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог458,099км | 7 997,1 0 /7 997,1  |
| 3.1. Содержание дорог в границах населенных пунктов и вне границ населённых пунктов района | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог237,485км | 7 497,1 0 /7 497,1  |
| 3.2. Содержание дорог в границах г. Белозерска | Администрацияг. Белозерска | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог81,953км | 500,00 /500,0 |
| 4.Паспортизация автомобильных дорог, на которые отсутствует регистрация права | Управление имущественных отношений Белозерского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения области, на которые зарегистрировано право | 200,00 / 200,0 |
| 5.Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (переулок Усадебный), (подъезд к участкам отдельных категорий граждан) | Администрация г. Белозерска | 01.04.2021 | 30.10.2021 | Ввод 0,190 кмотремонтированной дороги | 1 233,5 1 000,2 /233,3  |
| 6.Передача полномочий администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | Администрации сельских поселенийя Белозерского муниципального района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог138,661 км | 2 087,7 0 / 2 087,7  |
| 7.Разработка проектно-сметной документации |  | 01.01.20201 | 31.12.2021 |  | 2 200,00 /2 200,0 |
| 7.1Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодороги общего пользования местного значения | Администрация Белозерского муниципального района | 01.01.20201 | 31.12.2021 |  | 1 200,00/1 200,0 |
| 7.2 Разработка проектно-сметной документации для ремонта УДС г. Белозерска | Администрация г. Белозерска | 01.01.20201 | 31.12.2021 |  | 1000,00/1000,0 |
| ИТОГО  | 17 219, 0 4 144,4/ 13 074,6  |

 »

Приложение №1

 к муниципальной программе развитие

 и совершенствование сети автомобильных

 дорог общего пользования местного

 значения Белозерского муниципального

 района на 2019-2021 годы

ресурсное обеспечение муниципальной программы

развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы

|  |  |
| --- | --- |
|  | Источники финансирования, руб. |
| Районный бюджет <\*> | Областной бюджет <\*> | Федеральный бюджет <\*> | Бюджет поселений <\*> | Иные источники |
| Общий объем финансирования | 39174,3 | 67780,4 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по годам реализации: |  |  |  |  |  |
| 2019 год | 15369,9 | 11315.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 год | 10729,8 |  52320,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 год | 13074,6 |  4144,4 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> Объемы финансирования Программы за счет федерального, областного и районного бюджетов подлежат уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджетов.