ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы

в 2020 году

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы |
| 1 | 1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком;) | кв. м | 0 | 80,8 | 80,8 |  |
| 2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 0 | 3 | 7 | В плановых значениях были учтены не все наниматели |
| 3 | Ликвидация или реконструкция аварийного жилищного фонда | кв. м | 0 | 507,7 | 0 | В связи с завершением расселения 11.12.2020 не было возможности проведения работ по сносу дома |

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком; | Отдел народно-хозяйственного комплекса администрации района, | 2020 | 2020 |  |  | 2 | 2 |  |
|  | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных домах, подлежащих расселению в рамках реализации Программы | Администрация города Белозерск | 2020 | 2020 |  |  | 3 | 7 |  |
|  | Ликвидация либо реконструкция аварийного жилищного фонда | Отдел народно-хозяйственного комплекса администрации района, | 2020 | 2020 | - | - | 507,7 | 0 | В связи с завершением расселения 11.12.2020 не было возможности проведения работ по сносу дома |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2014-2015 годы | всего | 7377,719 | 41872,21 | 2873,225 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
|  | Администрация Белозерского муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком; |  | 7377,719 | 41872,21 | 2873,225 |
|  |  | Администрация Белозерского муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных домах, подлежащих расселению в рамках реализации Программы | Администрация города Белозерск |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Ликвидация либо реконструкция аварийного жилищного фонда | Администрация района, администрация города Белозерск | 0 | 0 | 0 |

Информация о расходах федерального и областного

бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы района (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы | всего | 41872,21 | 2873,225 |
|  |  | районный бюджет | 22,0 | 22,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 2737,176 |
|  |  | областной бюджет |  | 144,049 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы,

Соотношение планового и фактического значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение | соотношение фактического и планового значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком; кв. м | 80,8 | 80,8 | 100 |
| 2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, человек | 3 | 7 | 233 |
| 3 | Ликвидация или реконструкция аварийного жилищного фонда, ед | 1 | 0 | 0 |

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом:

ПДЦ общ = 1,11

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района:

объем средств, утвержденный в бюджете района на реализацию программы  41872,21 - тыс.руб.;

фактический объем средств бюджета района, направленный на реализацию программы – 2873,225 тыс. руб.

степень соответствия уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района

ЭИС = 41872,21/ 2873,225 = 14,6

Общая эффективность муниципальной программы:

ПР = (1,11+1,11)/14,6=0,15

Степень общей эффективности реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы»  – «Программа неэффективна» в связи с высоким значением показателя ЭИС. Так как финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и федерально бюджета, изменения в Программу в части финансирования вносятся после утверждения соответствующих поправок в областной бюджет. Проведение конкурсных процедур по приобретению у застройщика жилых помещений под переселение граждан из аварийного  жилья планируется в 2021 году. В связи с этим в адрес Департамента строительства Вологодской области было направлено письмо о перераспределении в полном объеме финансирования, предусмотренного в рамках второго этапа, c 2020 на 2021 год. В 2020 году соответствующих поправок в областной бюджет внесено не было.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

# - Постановление администрации Белозерского муниципального района от  15.04.2020  №  178 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352»

# - Постановление администрации Белозерского муниципального района от  28.04.2020  №  197 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352»

- Постановление администрации Белозерского муниципального района от  25.12.2020  №  543 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352»

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2021 году продолжится реализация муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы»  путем приобретения квартир у застройщика.

Также будут проводиться работы по сносу аварийных домов, расселенных в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2019-2025 годы.

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  |
|  |  |  | план | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| 1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 42 | 42 |  |
| 2 | Ликвидация или реконструкция аварийного жилищного фонда, | ед | 1 | 1 |  |

Начальник отдела

народно-хозяйственного комплекса

администрации Белозерского

муниципального района                                                           М.Ю.Устинова