ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы

в 2020 году

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы |
| 1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | % | - | 50 | 50 |  |
| 2 | масса загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в поверхностные водные объекты | тн/год | - | 23 | 23 |  |
| 3 | доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов | % | - | 86 | 86 |  |
| 4 | доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | % | - | 32 | - |  |
| 5 | количество населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | тыс. чел. | - | 10,6 | 10,6 |  |

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Капитальный ремонт водозаборных и водоочистных сооружений водозабора в п. Нижняя Мондома | Отдел АиС администрации района, администрация Куностьского сельского поселения | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | Разработка ПСД на Капитальный ремонт водозаборных и водоочистных сооружений водозабора в п. Нижняя Мондома, начало проведения работ по капитальному ремонту | Разработана ПСД на Капитальный ремонт водозаборных и водоочистных сооружений водозабора в п. Нижняя Мондома, заключен МК на работ по капитальному ремонту | Муниципальный контракт на выполнение работ включал в себя сумму на авансирование, но по результатам аукционных процедур подрядчик существенно снизил цену контракта, в таких случаях в соответствии с нормами 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 авансирование не предусматривается. Денежные средства субсидии из бюджета области не использованы. |
| 2 | Разработка ПСД по капитальному ремонту водозаборных сооружений и станции 1-го подъема в г. Белозерске | Отдел НХК администрации района, отдел АиС администрации района, администрация города Белозерска | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | ПСД разработана, получено заключение экспертизы | ПСД разработана, получено заключение экспертизы |  |
| 3 | Разработка проектов зон санитарной охраны на артезианские скважины | Отдел НХК администрации района, отдел АиС администрации района, сельское поселение Артюшинское, Шольское сельское поселение | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | Разработка проекта ЗСО на скважины: - 7 скважин (Шольское сельское поселение) - №3562 (с.Артюшино) | Заключены Договоры (контракты) на разработку проекта ЗСО на скважины: - 7 скважин (Шольское сельское поселение) - №3562 (с.Артюшино) | Работы в 2020 году не завершены. Продолжение работ в 2021. |
|  | Ликвидация несанкционированной свалки отходов в сельском поселении Антушевское (Бечевинка) | Отдел АиС администрации района | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов в сельском поселении Антушевское (Бечевинка) | Ликвидирована несанкционированная свалка отходов в сельском поселении Антушевское (Бечевинка) |  |
|  | Ликвидация несанкционированной свалки отходов в сельском поселении Артюшинское (Артюшино) | Отдел АиС администрации района | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов в сельском поселении Артюшинское (Артюшино) | Ликвидирована несанкционированная свалка отходов в сельском поселении Артюшинское (Артюшино) |  |
|  | Ликвидация несанкционированной свалки отходов в сельском поселении Артюшинское (Лаврово) | Отдел АиС администрации района | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов в сельском поселении Артюшинское (Лаврово) | Ликвидирована несанкционированная свалка отходов в сельском поселении Артюшинское (Лаврово) |  |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы | всего | 12520,73 | 12525,5 | 4868,5 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
|  | Администрация Белозерского муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт водозаборных и водоочистных сооружений водозабора в п. Нижняя Мондома | Отдел АиС администрации района, администрация Куностьского сельского посе-ления | 0 | 8534,1 | 877,1 |
| Основное мероприятие 1.2 | Разработка ПСД по капитальному ремонту водозаборных сооружений и станции 1-го подъема в г. Белозерске | Отдел НХК администрации района, отдел АиС администрации района, администрация города Белозерска | 0 | 2313,4 | 2313,4 |
| Основное мероприятие 1.4 | Разработка проектов зон санитарной охраны на артезианские скважины | Отдел НХК администрации района, отдел АиС администрации района, администрация сельского поселения Артюшинское, администрация Шольского сельского поселения | 0 | 183,0 | 183,0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов в сельском поселении Антушевское (Бечевинка) | Отдел АиС администрации района | 0 | 650 | 1495,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов в сельском поселении Артюшинское (Артюшино) | Отдел АиС администрации района | 0 | 208 |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов в сельском поселении Артюшинское (Лаврово) | Отдел АиС администрации района | 0 | 650 |  |

Информация о расходах федерального и областного

бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы района (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы | всего | 12525,5 | 4868,5 |
|  |  | районный бюджет | 4925,5 | 4868,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 7600 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы,

Соотношение планового и фактического значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение | соотношение фактического и планового значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | 50 | 50 | 1 |
| 2 | масса загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в поверхностные водные объекты | 23 | 23 | 1 |
| 3 | доля экологически безопасной утилизации твердых бытовых отходов | 86 | 86 | 1 |
| 4 | доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | 32 | - | Расчет показателя возможен после обработки и официального опубликования Управлением Росприроднадзора информации предприятий и организаций по статотчету 2-ТП (отходы) |
| 5 | количество населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | 10,6 | 10,6 | 1,00 |

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом:

ПДЦ общ = 1

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района:

объем средств, утвержденный в бюджете района на реализацию программы  на 2012 год – 12525,5 тыс.руб.;

фактический объем средств бюджета района, направленный на реализацию программы – 4868,5 тыс.руб.

степень соответствия уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района

ЭИС = 2,57

Общая эффективность муниципальной программы:

ПР = (1,0+1,0)/2,57=0,78

Степень общей эффективности реализации муниципальной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы – «Программа неэффективна»

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

В период 2020 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

1). Постановлением администрации Белозерского муниципального района № 90 от 17.02.2020 года «О внесении изменений в постановление администрации района от 30.01.2015 № 134»;

2). Постановлением администрации Белозерского муниципального района № 152 от 27.03.2020 года «О внесении изменений в постановление администрации района от 30.01.2015 № 134»;

3). Постановлением администрации Белозерского муниципального района № 192 от 24.07.2020 года «О внесении изменений в постановление администрации района от 30.01.2015 № 134»;

4). Постановлением администрации Белозерского муниципального района № 485 от 19.11.2020 года «О внесении изменений в постановление администрации района от 30.01.2015 № 134»;

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Срок реализации данной программы закончен, разработана новая программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы

Начальник отдела архитектуры и

строительства администрации

Белозерского муниципального района                                А.Д. Логинова