ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы»

в 2020 году

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | % | 0,42 | 0,29 | 1,1 |  |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право | % | 0,02 | 0,02 | 0,55 |  |

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ремонт улицы Карла Маркса и Советский проспект г.Белозерска | Администрация город Белозерск | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Ввод 4,687 км отремонтированной дороги | Ввод 4,687 км отремонтированной дороги |  |
| 2 | Ремонт улицы Галаничева г. Белозерскав | Администрация город Белозерск | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Ввод 0,3 км отремонтированной дороги | Ввод 0,3 км отремонтированной дороги |  |
| 3 | Содержание сети автомобильных дорог районного значения | Отдел АиС администрации района | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 458,099 км. | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 458,099 км. |  |
| 4 | Паспортизация автомобильных дорог | Управление имущественных отношений Белозерского района | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения , на которые зарегистрировано право | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения , на которые зарегистрировано право 2,541 км |  |
| 5 | Ремонт улично-дорожной сети западного района г.Белозерска (ул. Красноармейская-1км., Советский проспект-0,8 км., ул. III-Интернационала-0,8 км., ул. Фрунзн-0,8 км.) | Администрация город Белозерск | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Ввод 3,4 км. отремонтированной дороги | Ввод 3,4 км. отремонтированной дороги |  |
| 6 | Передача полномочий администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | Отдел АиС администрации района | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог внутри населенных пунктов | Поддержание технического состояния автомобильных дорог внутри населенных пунктов |  |
| 7 | Ремонт участка автодороги западного района г. Белозерска (ул. Радищева) | Администрация город Белозерск | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Ввод 0,07 км. отремонтированной дороги | Ввод 0,07 км. отремонтированной дороги |  |
| 8 | Разработка ПОДД: населенные пункты Антушевского сельского поселения; г.Белозерск | Администрация Антушевского сельского поселения, Администрация город Белозерск | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Разработка ПОДД: населенные пункты Антушевского сельского поселения; г.Белозерск | Разработка ПОДД: населенные пункты Антушевского сельского поселения; г.Белозерск |  |
| 9 | Разработка КСОДД на территории Белозерского района | Администрация Белозерского района | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Разработка КСОДД на территории Белозерского района | Разработка КСОДД на территории Белозерского района |  |
| 10 | Разработка ПКРТИ населенные пункты Шольского сельского поселения | Администрация Шольского сельского поселения | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Разработка ПКРТИ населенные пункты Шольского сельского поселения | Разработка ПКРТИ населенные пункты Шольского сельского поселения |  |
| 12 | Разработка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ на автодорогах района. | Администрация Белозерского района | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  | В связи с коротким периодом времени проведение конкурсных мероприятий средства перенесены на 2021 год |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы | всего | 13 006,1 | 63 050,50 | 61 109,0 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
|  | Администрация Белозерского муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт ул. Карла Маркса, проспект Советский г.Белозерск | Администрация города Белозерска | 51 949,3 | 44 526,2 | 44 526,2 |
| Основное мероприятие 2 | Разработка ПОДД МО «Город Белозерск», Антушевское сельское поселение | МО «Город Белозерск», Администрация Антушевского сельского поселенния | 443,9 | 426,400 | 426,400 |
| Основное мероприятие 3 | Содержание автомобильных дорог районного значения | Отдел АиС администрации района, администрация города Белозерска. | 6728,8 | 7 882,1 | 7 253,8 |
| Основное мероприятие 4 | Паспортизация автомобильных дорог на которые отсутствует регистрация права | Управление имущественных отношений Белозерского района | 200,000 | 200,0 | 0 |
| Основное мероприятие 5 | Ремонт автодороги западного района г. Белозерска (подъезд к участкам отдельных категорий граждан | Администрация города Белозерска | 901,7 | 934,8 | 934,8 |
| Основное мероприятие 6 | Передача полномочий администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | Отдел АиС администрации района, администрации сельских поселений | 2500,0 | 2858,5 | 2858,5 |
| Основное мероприятие.7 | Разработка КСОД | Отдел АиС администрации района | 0 | 210,00 | 210,00 |
| Основное мероприятие .8 | Разработка ПКРТИ Шольского сельского поселения. | Администрация Шольского сельского поселения | 0 | 50,00 | 50,00 |
| Основное мероприятие .9 | Ремонт ул.Галаничева г. Белозерска | Администрация города Белозерска | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия ул. г. Белозерска (ул. Красноармейская-1км., Советский проспект-0,8 км., ул. III-Интернационала-0,8 км., ул. Фрунзе-0,8 км.) | Администрация города Белозерска | 0 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 11 | Разработка проектно-сметной документации на ремонт. | Администрация города Белозерска. | 0 | 1113,20 | 0 |

Информация о расходах федерального и областного

бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы района (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы | всего | 63 050,50 | 61 109,0 |
|  |  | районный бюджет | 10 729,8 | 8788,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 52 320,7 | 52 320,7 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение | соотношение фактического и планового значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | 0,29 | 1,1 | 3,79 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право | 0,02 | 0,55 | 27,5 |

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом:

ПДЦ общ = 15,645

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района:

объем средств, утвержденный в бюджете района на реализацию программы  на 2020 год – 63 050,05 тыс.руб.;

фактический объем средств бюджета района, направленный на реализацию программы – 61 109,0 тыс.руб.

степень соответствия уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района

ЭИС = 1,03

Общая эффективность муниципальной программы:

ПР = 15,645+15,645/1,03=30,37

Степень общей эффективности реализации муниципальной программы Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы  «Программа эффективна»

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

В период 2020 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

1) Постановлением администрации Белозерского муниципального района от 13.04.2020 № 173 в связи с увеличением  общего объема средств (средства из областного бюджета);

2) Постановление администрации Белозерского муниципального района от 24.11.2020 № 491 в связи с увеличением общего объема средств на (средства областного бюджета на 2020год, проведение корректировки);

3)Постановление 24.12.2020 № 541 в связи с уменьшением общего объема средств (уменьшение средств районного бюджета на 2020 год, проведение корректировки);

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основными направлениями реализации Программы в 2021 году определены:

- содержание сети автомобильных дорог районного значения с целью поддержания состояния автомобильных дорог;

-ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белозерского муниципального района (автодорога д.Яковлево-д. Черково, д.Большое Заречье-д.Курягино, д. Средняя-д. Белый Ручей), в  г.Белозерске (программой предусмотрены следующие мероприятий: ремонт улично-дорожной сети западного района г.Белозерска (переулок Усадебный) (подъезд к участкам отдельных категорий граждан);

-разработка проекта организации дорожного движения для автомобильных дорог общего пользования местного значения Артюшинского сельского поселения;

-проведение паспортизации автомобильных дорог на которые отсутствует регистрация права.

Главный специалист отдела архитектуры и

строительства администрации

Белозерского муниципального района                                             С.В. Карпунин