ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы»

в 2021 году

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы» |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | % | 0,29 | 0,29 | 1,01 |  |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право | % | 0,02 | 0,02 | 2,87 |  |

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ремонт автодороги д. Яковлево-д. Черково Белозерского района, Вологодской области | Администрация Белозерского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Ввод 0,7 км отремонтированной дороги | Ввод 0,7 км отремонтированной дороги |  |
| 2. | Ремонт автодороги д. Большое Заречье-д. Курягино Белозерского района, Вологодской области | Администрация Белозерского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Ввод 2 км отремонтированной дороги | Ввод 2 км отремонтированной дороги |  |
| 3. | Ремонт автодороги д. Средняя-д. Белый Ручей Белозерского района, Вологодской области. | Администрация Белозерского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Ввод 1 км отремонтированной дороги | Ввод 1 км отремонтированной дороги |  |
| 4. | Ремонт ул. Дзержинского города Белозерска | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Ввод 0,563 км отремонтированной дороги | Ввод 0,563 км отремонтированной дороги |  |
| 5. | Ремонт ул. Спортивная в г.Белозерске | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Ввод 0,170км отремонтированной дороги | Ввод 0,170 км отремонтированной дороги |  |
| 6. | Ремонт ул. Свободы (восстановление тротуара) в г. Белозерске | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Ввод 0,230 км отремонтированной дороги | Ввод 0,230 км отремонтированной дороги |  |
| 7. | Ремонт пер. Усадебный г. Белозерска | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Ввод 0,190 км отремонтированной дороги | Ввод 0,190 км отремонтированной дороги |  |
| 3 | Выполнение работ по содержанию автодорог общего пользования местного значения на территории Белозерского района Вологодской области. | Отдел АиС администрации Белозерского района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 253,195 км. | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 253,195 км. |  |
| 4. | Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в г. Белозерске (восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий ул. Красноармейская) | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 0,88 км. | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 0,88 км. |  |
| 5. | Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Белозерска | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 81,073 км. | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 81,073 км. |  |
| 6. | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (в границах населенных пунктов Шольского поселения | Администрация Шольского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 41,258 км. | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 41,258 км. |  |
| 7. | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (в границах населенных пунктов Куностьского сельского поселения | Администрация Куностьского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 13,62 км. | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 13,62 км. |  |
| 8. | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (в границах населенных пунктов сельского поселения Антушевское | Администрация сельского поселения Антушевское | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 68,73 км. | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 68,073 км. |  |
| 9. | Разработка ПОДД | Администрация Артюшинского сельского поселения | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Разработка ПОДД: населенные пункты Артюшинского сельского поселения50,981км | Разработка ПОДД: населенные пункты Артюшинского сельского поселения50,981км |  |
| 10 | Паспортизация автомобильных дорог | Управление имущественных отношений Белозерского района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право |  |
| 11 | Передача полномочий администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | Отдел А и С администрации района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельских поселений | Поддержание технического состояния автомобильных дорог внутри населенных пунктов сельских поселений |  |
| 12 | Разработка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ на автодорогах района. | Администрация Белозерского муниципального района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Разработка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ на автодорогах района на 3,7 км | Разработка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ на автодорогах района 3,7 км |  |
| 13. | Разработка проектно-сметной документации для ремонта УДС г. Белозерска | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Разработка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ на УДС г. Белозерска на 3,7 км | Разработка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ на УДС г. Белозерска 3,7 км |  |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы | всего | 14 323,4 | 38 972,7 | 36 870,0 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
|  | Администрация Белозерского муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт автомобильных дорог | Отдел А и С администрации района, администрация городского поселения «Город Белозерск» | 3 250,7 | 17 594,3 | 17 583,0 |
| 1.1 | Ремонт автодороги д. Яковлево-д. Черково Белозерского района Вологодской области. | Отдел А и С администрации района | 883,16 | 890,3 | 878,7 |
| 1.2 | Ремонт автодороги д. Большое Заречье-д. Курягино Белозерского района Вологодской области | Отдел А и С администрации района | 1 056,2 | 1 056,2 | 1 056,2 |
| 1.3 | Ремонт автодороги д. Средняя-д. Белый Ручей Белозерского района Вологодской области | Отдел А и С администрации района | 1 473,0 | 1 473,0 | 1 473,0 |
| 1.4 1.5 1.6 | Ремонт ул. Дзержинского города Белозерска | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | 0 | 10 621,9 | 10 621,9 |
|  | Ремонт ул. Спортивная в г. Белозерске | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | 0 | 2 153,0 | 2 153,0 |
|  | Ремонт ул. Свободы (восстановление тротуара) в г. Белозерске | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | 0 | 1 400,4 | 1 400,4 |
| Основное мероприятие 2 | Разработка ПОДД Артюшинское сельское поселение | Администрация Артюшинского сельского поселенния | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Основное мероприятие 3 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белозерского района Вологодской области | Отдел А и С администрации района, администрация городского поселения «Город Белозерск» | 7 901,5 | 15 259,6 | 14 054,6 |
| 3.1 | Содержание дорог в границах населенных пунктов и вне границ населенных пунктов района | Отдел А и С администрации района | 7 901,5 | 9 402,5 | 8 197,5 |
| 3.2 | Содержание дорог в границах г. Белозерска | администрация городского поселения «Город Белозерск» | 0 | 1 242,1 | 1 242,1 |
| 3.2.1 | Содержание дорог в границах г. Белозерска | администрация городского поселения «Город Белозерск» | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3.2.2 | Содержание улично- дорожной сети г. Белозерска | администрация городского поселения «Город Белозерск» | 0 | 742,1 | 742,1 |
| 3.3 | Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети г. Белозерска (восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий ул. Красноармейская) | администрация городского поселения «Город Белозерск» | 0 | 4 615,0 | 4 615,0 |
| Основное мероприятие 4 | Паспортизация автомобильных дорог, на которые отсутствует регистрация права | Управление имущественных отношений Белозерского района | 200,000 | 200,0 | 200,0 |
| Основное мероприятие 5 | Ремонт автодороги переулок Усадебный г. Белозерска | администрация городского поселения «Город Белозерск» | 1 033,5 | 899,5 | 899,5 |
| Основное мероприятие 6 | Передача полномочий администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | Отдел А и С администрации района, администрации сельских поселений | 1 987,7 | 2 858,3 | 2 858,3 |
| 6.1 | Передача полномочий администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности | Отдел А и С администрации района, администрации сельских поселений |  |  |  |
| 6.2 | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (в границах населенных пунктов Шольского сельского поселения) | Администрация Шольского сельского поселения | 566,3 | 806,3 | 806,3 |
| 6.3 | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (в границах населенных пунктов Куностьского сельского поселения) | Администрация Куностьского сельского поселения | 187,0 | 507,0 | 507,0 |
| 6.4 | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (в границах населенных пунктов сельского поселения Антушевское) | Администрация сельского поселения Антушевское | 934,4 | 1 545,0 | 1 545,0 |
| Основное мероприятие.7 | Разработка проектно-сметной документации | Отдел А и С администрации района, администрация городского поселения «Город Белозерск» | 0 | 1 911,0 | 1 099,1 |
| 7.1 | Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения | Отдел А и С администрации района | 0 | 911,0 | 99,1 |
| 7.2 | Разработка проектно-сметной документации для ремонта УДС г. Белозерска | администрация городского поселения «Город Белозерск» | 0 | 1000,0 | 1000,0 |

Информация о расходах федерального и областного

бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы района (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы | всего | 38 972,7 | 36 870,0 |
|  |  | районный бюджет | 14 593,3 | 12 501,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 24 379,4 | 24 368,1 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение | соотношение фактического и планового значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | 0,29 | 1,01 | 3,48 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право | 0,2 | 2,87 | 14,35 |

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом:

ПДЦ общ = 8,9

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района:

объем средств, утвержденный в бюджете района на реализацию программы  на 2021 год – 38 972,7 тыс.руб.;

фактический объем средств бюджета района, направленный на реализацию программы – 36 870,0 тыс.руб.

степень соответствия уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района

ЭИС = 1,06

Общая эффективность муниципальной программы:

ПР = 8,9+8,9/1,06=16,8

Степень общей эффективности реализации муниципальной программы Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского муниципального района на 2019-2021 годы  «Программа эффективна»

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

В период 2021 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

1) Постановлением администрации Белозерского муниципального района от 17.05.2021 № 155 в связи с увеличением  общего объема средств

2)Постановление администрации Белозерского муниципального района от 17.06.2021 № 207 проведение корректировки плана реализации);

3)Постановление администрации Белозерского муниципального района от 22.06.2021 № 216 в связи с увеличением общего объема средств проведение корректировки плана реализации);

4)Постановление администрации Белозерского муниципального района от 23.07.2021 № 269 в связи с увеличением общего объема средств проведение корректировки плана реализации);

5)Постановление администрации Белозерского муниципального района от 30.07.2021 № 271 проведение корректировки плана реализации);

6)Постановление администрации Белозерского муниципального района от 27.09.2021 № 367 проведение корректировки плана реализации);

7)Постановление администрации Белозерского муниципального района от 19.10.2021 № 395 в связи с увеличением общего объема средств проведение корректировки плана реализации);

8)Постановление администрации Белозерского муниципального района от 14.12.2021 № 461 проведение корректировки плана реализации);

9)Постановление администрации Белозерского муниципального района от 24.12.2021 № 486 в связи с увеличением общего объема средств проведение корректировки плана реализации);

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основными направлениями реализации Программы в 2022 году определены:

- содержание сети автомобильных дорог районного значения с целью поддержания состояния автомобильных дорог;

-ремонты автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Белозерского муниципального района  ремонт улично-дорожной сети западного района г.Белозерска (подъезд к участкам отдельных категорий граждан);

-проведение паспортизации автомобильных дорог на которые отсутствует регистрация права.

Главный специалист отдела архитектуры и

строительства администрации

Белозерского муниципального района                                             С.В. Карпунин