ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы

в 2021 году

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы |
| 1 | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выкупа жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | кв. м | 0 | 251,36 | 251,36 |  |
| 2 | Переселение граждан из аварийных жилых домов | чел. | 0 | 19 | 19 |  |
| 3 | Изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению | ед. | 0 | 7 | 7 |  |
| 4 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | кв. м | 0 | 507,7 | 507,7 |  |
| 5 | Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | ед. | 0 | 17 | 17 |  |

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выкупа жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Первый заместитель руководителя администрации района А.В.Измайлов | 01.01. 19 | 31.08. 25 | 01.01. 19 | - | Расселение в рамках реализации всей Программы 11559 кв.м. непригодного для проживания жилищного фонда | В 2021 году расселено 251,36 кв.м. |  |
|  | Переселение граждан из аварийных жилых домов | Первый заместитель руководителя администрации района А.В.Измайлов, руководитель администрации города Белозерск Г.В.Бубнова | 01.01.19 | 31.08. 25 | 01.01.19 |  | Переселение в рамках реализации всей Программы 542 человек, проживающих в аварийных жилых домах | В 2021 году переселено 19 граждан |  |
|  | Изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению | Первый заместитель руководителя администрации района А.В.Измайлов | 01.01. 19 | 31.12. 24 | 01.01. 19 | - | Изготовление информационных щитов на 45 аварийных домов | В 2021 году изготовлено 7 информационных щитов |  |
|  | Ликвидация аварийного жилищного фонда | руководитель администрации города Белозерск Г.В.Бубнова | 01.01. 21 | 31.12. 26 | 01.01. 21 |  | Ликвидация в рамках реализации всей Программы 45 многоквартирных домов, признанных непригодным для проживания до 01.01.2017 г., общей площадью 11450,06 кв.м. | Снесен 1 дом площадью 507,7 кв.м |  |
|  | Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | МАУ «Центр МТО района» А.А.Алексеев | 01.01. 21 | 31.12. 24 | 01.01. 21 |  | Определение стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | Проведена оценка стоимости 17 жилых помещений |  |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы | всего | 39699,5 | 9441,561 | 9265,964 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
|  | Администрация Белозерского муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выкупа жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Администрация Белозерского муниципального района | 38699,5 | 8891,860 | 8716,263 |
| Основное мероприятие 1.2 | Переселение граждан из аварийных жилых домов | Администрация Белозерского муниципального района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению | Администрация Белозерского муниципального района | 0 | 10,16 | 10,16 |
| Основное мероприятие 1.4 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Администрация города Белозерск | 1000 | 420,541 | 420,541 |
| Основное мероприятие 1.5 | Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | МАУ «Центр МТО района» | 0 | 119,0 | 119,0 |

Информация о расходах федерального и областного

бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы района (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы | всего | 9441,561 | 9265,964 |
|  |  | районный бюджет | 549,701 | 549,701 |
|  |  | федеральный бюджет | 8536,185 | 8367,612 |
|  |  | областной бюджет | 355,675 | 348,651 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы,

Соотношение планового и фактического значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение | соотношение фактического и планового значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выкупа жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | 251,36 | 251,36 | 100 |
| 2 | Переселение граждан из аварийных жилых домов | 19 | 19 | 100 |
| 3 | Изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению | 7 | 7 | 100 |
| 4 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | 507,7 | 507,7 | 100 |
| 5 | Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | 17 | 17 | 100 |

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом:

ПДЦ общ = 1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района:

объем средств, утвержденный в бюджете района на реализацию программы  9441,561 - тыс.руб.;

фактический объем средств бюджета района, направленный на реализацию программы – 9265,964 тыс. руб.

степень соответствия уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района

ЭИС = 9441,561/ 9265,964= 1,02

Общая эффективность муниципальной программы:

ПР = (1,0+1,0)/1,02=1,96

Степень общей эффективности реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы»  – «Программа эффективна».

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

# - Постановление администрации Белозерского муниципального района от  22.04.2021  №  139 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352»

# - Постановление администрации Белозерского муниципального района от  17.05.2021  №  154 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352»

- Постановление администрации Белозерского муниципального района от  28.06.2021  №  225 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352»

- Постановление администрации Белозерского муниципального района от  24.11.2021  №  427 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352»

- Постановление администрации Белозерского муниципального района от  20.12.2021  №  472 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11.07.2019 № 352»

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2022 году продолжится реализация муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы»  путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также путем выкупа жилых помещений  в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Планируется разработка сметной документации по сносу аварийных домов, расселенных в рамках реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2019-2025 годы.

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий год |  |
|  |  |  | план | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда путем приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, выкупа жилых помещений в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | кв.м. | 251,36 | 251,36 |  |
| 2 | Переселение граждан из аварийных жилых домов | чел. | 61 | 61 |  |
| 3 | Изготовление информационных щитов на аварийных домах, подлежащих расселению | ед | 9 | 9 |  |
| 4 | Ликвидация аварийного жилищного фонда | кв.м. | 0 | 0 |  |
| 5 | Проведение оценки стоимости жилых помещений в аварийных жилых домах | ед. | 20 | 20 |  |

Начальник отдела

народно-хозяйственного комплекса

администрации Белозерского

муниципального района                                                           М.Ю.Устинова