ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-2021 гг.»

в 2021 году

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Протяженность капитально отремонтированных сетей (приобретение материалов для ремонта сетей) | км | 0 | 0,25 | 0,25 | В 2021 году приобретены материалы для капитального ремонта тепловой сети. Выполнение ремонтых работ запланировано после окончания отопительного периода 2021-2022 года. |

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приобретение материалов для замены участка тепловой сети от котельной "Оптика" | Первый заместитель руководителя администрации района А.В.Измайлов | 01.06.21 | 31.12.21 | 21.06.21 | 08.12.21 | Снижение аварийности на тепловой сети от котельной "Оптика" | приобретены материалы для замены участка тепловой сети котельной «Оптика» | аукцион, объявленный в июне, был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-2021 гг.» | всего | 0 | 5182,2 | 5182,2 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
|  | Администрация Белозерского муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Приобретение материалов для замены участка тепловой сети от котельной "Оптика" | Администрация Белозерского муниципального района | 0 | 5182,2 | 5182,2 |

Информация о расходах федерального и областного

бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы района (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-2020 гг.» | всего | 5182,2 | 5182,2 |
|  |  | районный бюджет | 155,5 | 155,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 5026,7 | 5026,7 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы,

Соотношение планового и фактического значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение | соотношение фактического и планового значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
|  | Протяженность капитально отремонтированных сетей, км (приобретение материалов для ремонта сетей) | 0,25 | 0,25 | 100 |

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом:

ПДЦ общ = 1,0

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района:

объем средств, утвержденный в бюджете района на реализацию программы  5182,2 - тыс.руб.;

фактический объем средств бюджета района, направленный на реализацию программы – 5182,2 тыс. руб.

степень соответствия уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района

ЭИС = 5182,2/ 5182,2= 1

Общая эффективность муниципальной программы:

ПР = (1,0+1,0)/1 =2

Степень общей эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-2021 гг.»  – «Программа эффективна».

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

# - Постановление администрации Белозерского муниципального района от  16.06.2021  №  204 «О внесении изменений в постановление администрации района от 20.06.2017 № 247»

# - Постановление администрации Белозерского муниципального района от  30.12.2021  №  508 «О внесении изменений в постановление администрации района от 20.06.2017 № 247»

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы «Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-2021 г.» в 2022 году не планируется.

Начальник отдела

народно-хозяйственного комплекса

администрации Белозерского

муниципального района                                                           М.Ю.Устинова