ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы

в 2021 году

- Основные результаты, достигнутые в отчетном году:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы |
| 1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | % | - | 55 | 54,07 |  |
| 2 | масса загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в поверхностные водные объекты | тн/год | - | - | - | Расчет показателя возможен после обработки и официального опубликования Управлением Росприроднадзора |
| 3 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок | % | - | 58 | 42 | Свалка отходов в сельском поселении Артюшинское (выработанный карьер) не ликвидирована по причине обводнённой и труднодоступности. |
| 4 | доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | % | - | - | - | Расчет показателя возможен после обработки и официального опубликования Управлением Росприроднадзора информации предприятий и организаций по статотчету 2-ТП (отходы) |
| 5 | количество населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | тыс. чел. | - | 11 | 3,3 | Ограничение мероприятий в связи с пандемией COVID-19 |

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Капитальный ремонт водозаборных и водоочистных сооружений водозабора в п. Нижняя Мондома | Администрация района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Улучшение качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения | Улучшение качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения | Переработка сметной документации подрядчиком, увеличение контракта на 10 % в связи с выявленными дополнительными работами. |
| 2 | Ликвидация несанкционированной свалки отходов в сельском поселении Антушевское в 1 км. от д. Ростани; свалка отходов в сельском поселении Артюшинское (выработанный карьер) | Администрация района | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду | Свалка отходов в сельском поселении Артюшинское (выработанный карьер) не ликвидирована по причине обводнённой и труднодоступности. |

Результаты использования бюджетных ассигнований бюджета района и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы | всего | - | 22304,3 | 22299,2 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |
|  | Администрация Белозерского муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт водозаборных и водоочистных сооружений водозабора в п. Нижняя Мондома | Администрация Белозерского муниципального района | - | 21754,3 | 21749,2 |
| Основное мероприятие 2.2. | Ликвидация несанкционированной свалки отходов в сельском поселении Антушевское в 1 км. от д. Ростани; свалка отходов в сельском поселении Артюшинское (выработанный карьер) | Администрация Белозерского муниципального района | 0 | 550,0 | 550,0 |

Водоочистные сооружения в п. Нижняя Мондома не эксплуатировались ввиду технической непригодности. В рамках капитального ремонта проведена замена кровельного покрытия вместе со стропильной системой, замена электропроводки на медную; замена силовое электрооборудование, приборы освещения, розетки и выключатели, существующие баки-накопители требуется очищены от мусора, ила и произведена их футеровка; заменены внутренние системы водопровода и канализации, наружные сети водопровода проложить новые (полиэтилен). В рамках данный мероприятий качество поставляемой воды населению достигло нормативных уровней.

Информация о расходах федерального и областного

бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных

фондов, юридических лиц на реализацию целей

муниципальной программы района (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы | всего | 22304,3 | 22299,2 |
|  |  | районный бюджет | 1299,7 | 1294,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 21 004,6 | 21 004,58 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района | 0 | 0 |
|  |  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 |

Результаты оценки эффективности муниципальной программы,

Соотношение планового и фактического значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы:

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение | соотношение фактического и планового значений k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | 55 | 54,07 | 0,98 |
| 2 | масса загрязняющих веществ, поступивших со сточными водами в поверхностные водные объекты | - | - | - |
| 3 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок | 58 | 42 | 0,72 |
| 4 | доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления | 38 | - | Расчет показателя возможен после обработки и официального опубликования Управлением Росприроднадзора информации предприятий и организаций по статотчету 2-ТП (отходы) |
| 5 | количество населения, принявшего участие в мероприятиях экологической направленности | 11 | 3,3 | 0,3 |

Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом:

ПДЦ общ = 1/3(0,98+0,72+0,3)=0,66

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района:

объем средств, утвержденный в бюджете района на реализацию программы  на 2012 год – 22 304,3 тыс.руб.;

фактический объем средств бюджета района, направленный на реализацию программы – 22 299,2 тыс.руб.

степень соответствия уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района

ЭИС = 1,0002

Общая эффективность муниципальной программы:

ПР = (0,66+0,66)/1,0002=1,32

Степень общей эффективности реализации муниципальной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы – «Программа неэффективна»

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

В период 2021 года в муниципальную программу вносились следующие изменения:

1). Постановлением администрации Белозерского муниципального района № 223 от 25.06.2021 года «О внесении изменений в постановление администрации района от 06.12.2019 № 590»;

2). Постановлением администрации Белозерского муниципального района № 231 от 02.07.2021 года «О внесении изменений в постановление администрации района от 06.12.2019 № 590»;

3). Постановлением администрации Белозерского муниципального района № 361 от 20.09.2021 года «О внесении изменений в постановление администрации района от 06.12.2019 № 590»;

4). Постановлением администрации Белозерского муниципального района № 413 от 12.11.2021 года «О внесении изменений в постановление администрации района от 06.12.2019 № 590»;

5). Постановлением администрации Белозерского муниципального района № 421 от 17.11.2021 года «О внесении изменений в постановление администрации района от 06.12.2019 № 590»;

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Провести актуализацию показателей основываясь на фактических данных. Увеличить фактическое число ликвидированных несанкционированных свалок.

Начальник отдела архитектуры и

строительства администрации

Белозерского муниципального района                                А.Д. Логинова