

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 24.05.2022 № 165

О внесении изменения в

постановление администрации

района от 19.11.2019 № 555

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном районе на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением администрации района от 19.11.2019 № 555 (с последующими изменениями) изменение, изложив приложение №3 «План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном районе на 2022-2025 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Руководитель администрации района: Д.А. Соловьев**

Приложение к постановлению администрации

района от 24.05.2022 № 165

«Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

и совершенствование сети автомобильных

дорог общего пользования местного

значения в Белозерском муниципальном

районе на 2022-2025 годы»

План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном районе на 2022-2025 годы» на 2022-2024 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Ремонт автомобильных дорог | Администрация Белозерского района | 2022 | 2025 | Ввод 16,2 км отремонтированных дорог | 2956,288.66  2867,6/88,688.66 | 2956,288.66  2867,6/88,688.66 | 2956,288.66  2867,6/88,688.66 |
| 1.1.Ремонт автодороги общего пользования местного значения подъезд к д. Ростани | Администрация Белозерского района | 2022 | 2022 | Ввод 1,7 км. отремонтированных дорог | 1 237,113.40  1200,0/37,113.40 | - | - |
| 1.2.Ремонт автодороги общего пользования общего пользования местного значения д. Хлопузово – д. Возмозеро | Администрация Белозерского района | 2022 | 2022 | Ввод 3,7 км. отремонтированных дорог | 1 719,175.26  1667,6/51,575.26 | - | - |
| 1.3. Ремонт автодороги общего пользования общего пользования местного значения Бетонка – Остюнино. | Администрация Белозерского района | 2023 | 2023 | Ввод 9 км. отремонтированных дорог | - | 2956,288.66  2867,6/88,688.66 | - |
| 1.4 Ремонт автодороги общего пользования местного значения подъезд к д. Ватаманово | Администрация Белозерского района | 2024 | 2024 | Ввод 1,8 км. отремонтированных дорог | - | - | 2956,288.66  2867,6/88,688.66 |
| 2. Паспортизация автомобильных дорог, на которые отсутствует регистрация права | Управление имущественных отношений Белозерского района | 2022 | 2024 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право | - | 200,0  0/200,0 | 200,0  0/200,0 |
| 3.Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, в том числе: | Администрация Белозерского района | 2022 | 2024 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 10 140,355.32  0/10 140,355.32 | 11 048,834,02  0/11 048,834.02 | 11 498,834.02  0/11 498,834.02 |
| 3.1. Содержание дорог в границах населенных пунктов и вне границ населенных пунктов района | Администрация Белозерского района | 2022 | 2024 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 9 169,170.32  0/9 169,170.32 |  |  |
| 3.2. Содержание дорог в границах городского поселения «Город Белозерск» | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | 2022 | 2024 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 500,0  0/500,0 |  |  |
| 3.3. Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети городского поселения «Город Белозерск» (ямочный ремонт струйно-инъекционным методом ул. Фрунзе, ул. Красноармейская, Советский проспект) | Администрация городского поселения «Город Белозерск» | 2022 | 2024 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 450 кв. м. | 471,185  /471,185 |  |  |
| 4.Ремонт улично-дорожной сети западного района  г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) | Администрация  г. Белозерска | 2022 | 2024 | Ввод 0,2 км отремонтированных дорог | 1082,577.32  1050,1/32,477.32 | 1082,577.32  1050,1/32,477.32 | 1082,577.32  1050,1/32,477.32 |
| 5.Передача полномочий администрациям сельских поселений на осуществление дорожной деятельности. | Администрации сельских поселений Белозерского муниципального района | 2022 | 2024 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 122,951 км. | 2 750,0  0/2 750,0 | - | - |
| 6. Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной документации. | Администрация Белозерского района | 2022 | 2024 |  | 200,0  0/200,0 | 200,0  0/200,0 | 200,0  0/200,0 |
| ИТОГО | | | | | 17129,221,30  3917,7/13211,521.30 | 15487,7  3917,7/11570,0 | 15937,7  3917,7/12020,0 |

»