АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЗЕРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 30.06.2022 № 223

Об утверждении плана-графика

перехода администрации

Белозерского муниципального района

на использование сведений, содержащихся

в едином федеральном информационном

регистре, содержащем сведения

о населении Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2021 № 1738 «О сроках перехода субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, на переходный период», а также в целях организации мер по переходу администрации Белозерского муниципального района на использование сведений,  содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План-график перехода на использование администрацией Белозерского муниципального района сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель  администрации района:   	                                        Д.А. Соловьев

Приложение

к постановлению

администрации района

от 30.06.2022 № 223

# ПЛАН-ГРАФИК

перехода на использование администрацией Белозерского муниципального района сведений, содержащихся в Едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации

| Номер строки | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» | до 31.12.2023 | Руководители структурных подразделений администрации Белозерского муниципального района, уполномоченные на предоставление муниципальных услуг |
| 2. | Определение видов сведений СМЭВ, размещенных на технологическом портале системы взаимодействия в сети «Интернет» (https://smev3.gosuslugi.ru/portal), доступ к которым требуется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальных услуг и направление в Управление социально- экономического развития администрации Белозерского муниципального района, необходимых для направления в Ситуационный центр заявки на получение прав доступа: информация о наименовании вида сведений; контактные данные сотрудников, которым требуется организовать доступ в соответствии с регламентом; правовой акт, в соответствии с которым должен быть предоставлен доступ. | до 31.12.2023 | Руководители структурных подразделений администрации Белозерского муниципального района, уполномоченные на предоставление муниципальных услуг |

| 3. | Подключение информационной системы администрации Белозерского муниципального района к видам сведений государственной информационной системы формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, размещенным на технологическом портале системы взаимодействия в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (https://smev3.gosuslugi.ru/portal), путем направления оператору информационной системы запроса о предоставлении доступа к видам сведений. | до 31.12.2025 | Руководители структурных подразделений администрации Белозерского муниципального района, уполномоченные на предоставление муниципальных услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Одновременное тестовое использование федерального регистра сведений о населении и запросов к действующим государственным информационным системам при организации межведомственного информационного взаимодействия в целях предоставления муниципальных услуг и осуществление муниципальных услуг. | до 31.12.2025 | Руководители структурных подразделений администрации Белозерского муниципального района, уполномоченные на предоставление муниципальных услуг |
| 5. | Направление в рамках первоначального приведения в соответствии с федеральным регистром сведений о населении запроса номера записи в отношении каждого физического лица, сведения о котором содержатся в ведомственных информационных ресурсах и при получении ответа оператора сохранение этого номера в своей системе для направления последующих запросов в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальных услуг. | до 31.12.2025 | Руководители структурных подразделений администрации Белозерского муниципального района, уполномоченные на предоставление муниципальных услуг |
| 6. | Использование федерального регистра сведений о населении в качестве единственного обязательного источника получения сведений о физическом лице. | с 01.01.2026 | Руководители структурных подразделений администрации Белозерского муниципального района, уполномоченные на предоставление муниципальных услуг |