****

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

###### От 11.07.2019 № 352

(с изменениями от 28.04.2020 № 197, от 25.12.2020 № 543, от 22.04.2021 № 139, от 17.05.2021 № 154, от 24.11.2021 № 427, от 20.12.2021 № 472, от 27.04.2022 №148, от 05.07.2022 №229)

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы. |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июня 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (последующими изменениями), областной адресной программой № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 01 апреля 2019 года № 322, постановлением администрации Белозерского муниципального района от 30.09.2015 № 810 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района», на основании Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную адресную программу по переселению граждан из жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный района» на 2019-2025годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Белозерье» и размещению на сайте Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Руководитель администрации района: Д.А. Соловьев**

Утверждена

постановлением

администрации района

от 11.07.2019 № 352

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» на 2019-2025 годы

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерского муниципальный район» на 2019-2025 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Белозерского муниципального района |
| Соисполнители программы | Отдел народно-хозяйственного комплекса администрации района  Отдел архитектуры и строительства администрации района  Органы местного самоуправления района, на территории которых расположены расселяемые аварийные жилые дома  МАУ «Центр МТО района» |
| Участники программы | Администрация Белозерского муниципального района, Граждане, проживающие в аварийных жилых домах, подлежащих расселению в рамках реализации Программы |
| Программно-целевые инструменты программы | - |
| Цели программы | Ликвидация аварийного жилого фонда общей площадью 11450,06 кв. м. и обеспечение жилыми помещениями 542 человек. Переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Задачи программы | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащие сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;  Строительство многоквартирных домов малоэтажной застройки;  Снос или реконструкция аварийных жилых домов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком; 2. Приобретение жилых помещений у застройщика; 3. Переселение граждан из аварийных жилых домов; 4. Ликвидация аварийного жилищного фонда. |
| Сроки и реализации программы | 2019 – 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 2019-2025 годах всего – 489 157 611 тыс. руб., в том числе по годам:  2019 – 17 960,44 тыс. руб.  2020 – 2 873,225 тыс. руб.  2021 – 9 441,561 тыс. руб.  2022 – 47 574,594 тыс. руб.  2023 – 243 086,537 тыс. руб.  2024 –168 221,254 тыс. руб.  2025 – 0 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Снос или реконструкция 45 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 11450,06 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 542 человек, в том числе по этапам реализации:  1 этап: (2019-2020 годы) расселяемая площадь – 507,7 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 19 человек  2 этап: (2020-2021) расселяемая площадь – 251,36 кв. м. и обеспечение жилыми помещениями 19 человек  3 этап: (2021 – 2022) расселяемая площадь – 1025,30 кв. м. и обеспечение жилыми помещениями 61 человек  4 этап: (2022 – 2023) расселяемая площадь – 2010,00 кв. м. и обеспечение жилыми помещениями 90 человек  5-6 этап (2023 – 2024) расселяемая площадь – 7765,30 кв. м. и обеспечение жилыми помещениями 367 человек |

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и перспективы ее развития**

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений в Белозерском районе усугубляется большей степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик населенных пунктов, понижает их инвестиционную привлекательность.

Ликвидация аварийного жилищного фонда стала одной из важнейших социальных проблем, поскольку расселение таких домов происходит очень медленно и темпы расселения жилых домов, отнесенных к категории непригодных для проживания, не соответствуют темпам ветшания жилищного фонда.

По этим причинам наблюдается резкое увеличение количества обращений граждан, состоящих на учете в органам местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, и имеющих право на внеочередное предоставления жилья с вопросами предоставить им благоустроенные жилые помещения. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

По состоянию на 1 января2017 года общая площадь жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими расселению, расположенных на территории Белозерского района, составляет 11450,06 тыс. кв. м. Число граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению – 542 человека.

Федеральным законом № 185 – ФЗ предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до 01 сентября 2025 года расселить все многоквартирные дома, признанные до 01 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом.

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Белозерского района будет осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

1. **Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, описание основных целей и задач реализации муниципальной программы, прогноз развития по результатам реализации программы, сроки реализации муниципальной программы**

Целями Программы являются ликвидация аварийного жилищного фонда общей площадью 11450,06,09 кв. м. и обеспечение жилыми помещениями 542 человек, переселяемых в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в том числе:

Снос или реконструкция 45 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью 11450,06 кв. м. и обеспечение жилыми помещениями 542 человек, в том числе по этапам реализации:

1 этап: (2019 – 2020) расселяемая площадь – 507,7 кв.м. и обеспечение жилыми помещениями 19 человек

2 этап (2020 – 2021) расселяемая площадь – 251,36 кв. м. и обеспечение жилыми помещениями 19 человек

3 этап (2021 – 2022) расселяема площадь – 1025,30 кв. м. и обеспечение жилыми помещениями 61 человек

4 этап (2022 – 2023) расселяемая площадь – 2010,00 кв. м. и обеспечение жилыми помещениями 90 человек

5-6 этапы (2023 – 2024) расселяемая площадь – 7765,30 кв. м. и обеспечение жилыми помещениями 367 человек.

Задачи Программы являются:

Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилищном фонде, признанным для постоянного проживания путем консолидации финансовых ресурсов.

Снос или реконструкция 45 многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Сроки реализации Программы: начало – 2019 год, окончание – 31 декабря 2024 года.

Общая стоимость Программы составляет 489 157,611 тыс. руб.

Перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, на переселение граждан из которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках выполнения настоящей Программы, приведен в Приложении № 1 к Программе.

1. **Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

Реализация мероприятия Программы осуществляется в соответствии с Планом (Приложение № 5 к Программе) по следующим направлениям:

Приобретение у застройщика жилых помещений в многоквартирных домах.

Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками.

Управление реализацией Программы осуществляется отделом народно-хозяйственного комплекса администрации района и отделом архитектуры и строительства администрации района.

Механизм реализации Программы предусматривает:

выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки, предусмотренные Программой, и в пределах объемов финансирования, предусмотренных Программой;

осуществление текущего мониторинга исполнения Программы исполнителями посредством анализа информации о ходе реализации Программы. Объемом мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты Программы, сроки их достижения и затраты на ее реализацию.

При изменении объемов финансирования на реализацию администрация района уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий, необходимых для реализации Программы, в соответствии с Порядком.

1. Отдел народно-хозяйственного комплекса администрации района:
   1. Совместно с соисполнителями программы определяет потребность в площади жилых помещений, которые необходимо построить и (или) приобрести для переселения граждан из аварийных жилых домов. При определении размера потребности учитываются общая площадь жилых помещений в аварийных жилых домах, стоимость квадратного метра, установленная приказами Министерства регионального развития Российской Федерации.
   2. После включения аварийных жилых домов, подлежащих расселению в рамках Программы, в перечень объектов областной адресной Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, и принятия Правлением Фонда решения о рассмотрении заявки Вологодской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда формирует списки граждан – участников Программы и уведомляет их о переселении из аварийного жилого дома, в котором они зарегистрированы.
   3. После предоставления переселяемым гражданам помещений по договорам социального найма (мены) и заключения договоров социального найма (мены) формирует и хранит личные дела участников Программы, которые должны содержать:

- согласие субъекта персональных данных на обработку персональных данных;

- документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и иные документы, выданные уполномоченными органами, подтверждающие факт наличия семейных отношений;

- предложение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма (мены);

- заявление гражданина – участника Программы и членов его семьи о согласии (отказе) на предоставление жилого помещения, построенного в рамках Программы;

- копию решения суда о выселении нанимателя и членов его семьи из занимаемого жилого помещения с предоставлением по договору социального найма благоустроенного жилого помещения, построенного в рамках Программы (в случае отказа от предоставления жилого помещения).

2. Администрация муниципального образования «Город Белозерск», администрация Куностьского сельского поселения, администрация сельского поселения Артюшинское:

2.1. на момент предоставления жилых помещений по договорам социального найма (мены) участникам Программы производит сбор заявлений (отказов либо согласий на предоставление жилого помещения по договору социального найма (мены), построенного в рамках Программы).

2.2. готовит проекты постановлений о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма (мены) участникам Программы.

2.3. заключает договора социального найма (мены) с гражданами, проживающими в аварийных жилых домах.

2.4. осуществляют снос аварийных жилых домов.

3. реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказа на поставку товаров. Выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

4. в случае отказа участников Программы от предоставления жилого помещения по договору социального найма, построенного в рамках Программы, выселение таких граждан производится в судебном порядке.

5. ответственный исполнитель Программы обеспечивает выполнение поставленных задач, достижение целевых показателей, предоставление в установленном порядке отчетов.

6. ответственный исполнитель. Соисполнители Программы несут ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение мероприятий Программы, недостижение запланированных результатов от реализации конкретных мероприятий, неэффективное и нецелевое расходование выделенных на реализацию Программы средств и недостижение целей, задач и конечных результатов Программы и (или) целевых ее показателей, несвоевременное и некачественное предоставление отчетов.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств Федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета (Приложение № 2 к Программе).

Привлечение денежных средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы осуществляется в рамках предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

1. **Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы**

В результате реализации Программы ожидаются:

- приобретение квартир на вторичном рынке либо в жилом фонде (у застройщика);

- обеспечение безопасных условий проживания гражданам путем переселения в благоустроенном жилье;

- ликвидация либо реконструкция аварийного жилищного фонда;

- снижение социальной напряженности;

- улучшение архитектурного облика населенных пунктов Белозерского района.

1. **Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов, основание для разработки программы**

Муниципальная программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года», национальным проектом «Жилье и городская среда», федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», областной адресной программой № 8 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 1 апреля 2019 года № 322.

1. **Основные меры регулирования и управления рисками**

На решение задач и достижение целей программы могут оказать влияние следующие риски:

- Организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий программы, отсутствие межведомственного взаимодействия и поддержки в рамках реализации основных направлений программы:

- Ограниченные материальные ресурсы для реализации мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда;

- Невозможность переселения граждан, связанная с их личностью.

Общее руководство и управление Программой осуществляет отдел народно-хозяйственного комплекса администрации района.

Контроль за реализацией Программы осуществляется первым заместителем руководителя администрации района.

Корректировка программы, в том числе, включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке по предложению заказника программы.

1. **Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальными учреждениями**

В реализации муниципальной программы участие муниципальных учреждений, подведомственных администрации района, не планируется.

Приложение № 1

к Муниципальной адресной программе

по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда, расположенного

на территории муниципального образования

«Белозерский муниципальный

Район» на 2019 – 2024 годы

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными

до 1 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31 декабря 2024 года | | Планируемая дата окончания переселения |
| Год | дата | Площадь,  Кв. м. | Количество человек | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Итого по Белозерскому муниципальному району** | | **x** | **x** | **11 450,06** | **542** | **x** |
| **1 этап (2020-2021)** | |  |  | **507,70** | **19** |  |
| 1 | г. Белозерск, ул. Папанинцев, д 1а | 1977 | 14.09.2016 | 507,70 | 19 | 31.12.2020 |
| **2 этап (2021-2022)** | |  |  | **1 102,36** | **61** |  |
| 2 | г. Белозерск, ул. Декабристов, д. 32 | 1970 | 01.04.2013 | 358,30 | 12 | 31.12.2022 |
| 3 | г. Белозерск, ул. Коммунистическая, д. 61 | 1869 | 20.02.2013 | 235,46 | 26 | 31.12.2022 |
| **3 этап (202-2023)** | |  |  | **967,40** | **51** |  |
| 4 | г. Белозерск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 46 | 1968 | 11.03.2013 | 121,10 | 4 | 31.12.2023 |
| 5 | г. Белозерск, ул. Заболотная, д. 5 | 1971 | 11.03.2013 | 310,20 | 17 | 31.12.2022 |
| 6 | г. Белозерск, ул. Коммунистическая, д. 133 | 1969 | 06.03.2013 | 239,50 | 12 | 31.12.2022 |
| 7 | г. Белозерск, ул. Коммунистическая, д. 81 | 1912 | 17.01.2012 | 77,30 | 2 | 31.12.2022 |
| 8 | г. Белозерск, ул. Ленина, д. 18 | 1969 | 20.02.2013 | 219,30 | 16 | 31.12.2022 |
| **4 этап** | |  |  | **1 650,00** | **77** |  |
| 9 | г. Белозерск, ул. Васинова, д. 28А | 1971 | 02.09.2013 | 160,70 | 8 | 31.12.2023 |
| 10 | г. Белозерск, ул. Декабристов, д. 28А | 1974 | 01.04.2013 | 230,30 | 9 | 31.12.2023 |
| 11 | г. Белозерск, ул. Карла Маркса, д. 68 | 1957 | 23.04.2013 | 294,70 | 12 | 31.12.2023 |
| 12 | г. Белозерск, ул. Ленина, д. 89 | 1963 | 29.03.2016 | 182,40 | 7 | 31.12.2023 |
| 13 | г. Белозерск, ул. Свердлова, д. 2А | 1960 | 10.09.2013 | 166,80 | 4 | 31.12.2023 |
| 14 | г. Белозерск, ул. Свердлова, д. 3 | 1967 | 02.10.2013 | 182,50 | 6 | 31.12.2023 |
| 15 | д. Остров Сладкий, д. 6 | 1983 | 31.03.2014 | 280,80 | 20 | 31.12.2023 |
| 16 | п. Нижняя Мондома, ул. Лесная, д. 1 | 1973 | 13.10.2014 | 92,90 | 2 | 31.12.2023 |
| 17 | с. Куность, ул. Труда, д. 16 | 1953 | 13.10.2014 | 58,90 | 9 | 31.12.2023 |
| **5-6 этапы (2023-2024)** | |  |  | **7 886,80** | **351** |  |
| 18 | г. Белозерск, ул. Воровского, д. 3Г | 1967 | 17.04.2015 | 343,10 | 21 | 31.12.2024 |
| 19 | г. Белозерск, ул. Декабристов, д. 36 | 1973 | 24.04.2015 | 482,10 | 14 | 31.12.2024 |
| 20 | г. Белозерск, ул. Дзержинского, д.7 | 1961 | 18.09.2015 | 292,00 | 12 | 31.12.2024 |
| 21 | г. Белозерск, ул. Коммунистическая, д. 80 | 1950 | 13.05.2016 | 204,70 | 10 | 31.12.2024 |
| 22 | г. Белозерск, ул. Луначарского, д. 43 | 1950 | 02.09.2013 | 114,50 | 6 | 31.12.2024 |
| 23 | г. Белозерск, ул. Орлова, д. 18 | 1884 | 19.04.2013 | 619,60 | 27 | 31.12.2024 |
| 24 | г. Белозерск, ул. Первомайская, д. 30А | 1959 | 17.02.2016 | 203,20 | 19 | 31.12.2024 |
| 25 | г. Белозерск, ул. Труда, д. 23 | 1974 | 29.03.2016 | 340,00 | 8 | 31.12.2024 |
| 26 | п. Нижняя Мондома, ул. Набережная, д. 10 | 1961 | 13.10.2014 | 112,70 | 4 | 31.12.2024 |
| 27 | п. Нижняя Мондома, ул. Лесная, д. 3 | 1961 | 13.10.2014 | 82,20 | 3 | 31.12.2024 |
| 28 | с. Куность, ул. Труда, д. 5 | 1954 | 13.10.2014 | 78,80 | 4 | 31.12.2024 |
| 29 | с. Куность, ул. Школьная, д. 6 | 1969 | 13.10.2014 | 156,20 | 4 | 31.12.2024 |
| 30 | г. Белозерск, ул. 3 Интернационала, д. 35 | 1985 | 13.07.2016 | 177,10 | 6 | 31.12.2024 |
| 31 | г. Белозерск, ул. Белозер, д. 8А | 1964 | 13.05.2016 | 344,40 | 16 | 31.12.2024 |
| 32 | г. Белозерск, ул. Воровского, д.3Б | 1973 | 24.04.2015 | 482,10 | 14 | 31.12.2024 |
| 33 | г. Белозерск, ул. Декабристов, д. 30 | 1968 | 13.07.2016 | 482,20 | 23 | 31.12.2024 |
| 34 | г. Белозерск, ул. Дзержинского, 38 | 1972 | 13.05.2016 | 455,90 | 13 | 31.12.2024 |
| 35 | г. Белозерск, ул. Коммунистическая, д. 75 | 1976 | 04.09.2016 | 152,00 | 9 | 31.12.2024 |
| 36 | г. Белозерск, ул. Ленина, д. 11А | 1962 | 13.05.2016 | 238,80 | 16 | 31.12.2024 |
| 37 | г. Белозерск, ул. Луначарского, д. 49А | 1950 | 04.09.2016 | 76,20 | 5 | 31.12.2024 |
| 38 | г. Белозерск, ул. Папанинцев, д. 1Б | 1978 | 13.07.2016 | 506,60 | 22 | 31.12.2024 |
| 39 | г. Белозерск, ул. Пионерская, д. 13А | 1963 | 13.05.2016 | 337,70 | 23 | 31.12.2024 |
| 40 | г. Белозерск, ул. Сергея Викулова, д.11 | 1967 | 13..05.2016 | 309,40 | 15 | 31.12.2024 |
| 41 | г. Белозерск, ул. Фрунзе, д. 15А | 1963 | 14.09.2016 | 345,80 | 15 | 31.12.2024 |
| 42 | г. Белозерск, ул. Фрунзе, 50А | 1971 | 13.05.2016 | 337,70 | 14 | 31.12.2024 |
| 43 | г. Белозерск, ул. Чкалова, д. 11 | 1972 | 13.05.2016 | 329,50 | 15 | 31.12.2024 |
| 44 | д. Анашкино (Артюшинского с/п), д. 30 | 1810 | 16.09.2016 | 162,30 | 9 | 31.12.2024 |
| 45 | с. Маэкса, ул. свободы, д. 108 | 1970 | 15.08.2016 | 120,00 | 4 | 31.12.2024 |

».