

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От 28.12.2022 № 504

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |

Руководствуясь ст. 1[5](consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD3CE61B33473E0534273E538E982A2C70EF4B7F3s1hFJ) Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD4C965B63C73E0534273E538E982A2C70EF4B7F016C503s7hDJ) от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD3CD6AB33C73E0534273E538E982A2C70EF4B7F016C70Bs7h6J) от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлениями администрации района от 30 сентября 2015 года №810 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района», от 17 октября 2022 года № 370 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белозерского муниципального округа на 2023-2027 годы», [статьей 38](consultantplus://offline/ref=578FC60832787D360F57BEEBA6D961BAA1BC538AFFE2FF855B574D89778C6770AB589C97DB0DBE3485583FZ8P5I) Устава округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы», согласно приложению к настоящему постановлению

2. Признать утратившими силу:

постановление администрации района от 19.11.2019 № 555 «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном районе на 2022-2025 годы»;

от 29.05.2020 № 356 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района от 19.11.2019 № 555;

от 24.11.2020 № 493 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района от 19.11.2019 № 555;

от 14.12.2021 № 462 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района от 19.11.2019 № 555;

от 21.02.2022 № 50 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района от 19.11.2019 № 555;

от 05.04.2022 № 113 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района от 19.11.2019 № 555;

от 08.04.2022 № 116 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района от 19.11.2019 № 555;

от 29.06.2022 № 221 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района от 19.11.2019 № 555;

от 28.07.2022 № 266 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района от 19.11.2019 № 555;

от 28.10.2022 № 394 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района от 19.11.2019 № 555;

от 9.11.2022 № 411 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского муниципального района от 19.11.2019 № 555.

3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Белозерье», размещению на официальном сайте Белозерского муниципального округа Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2023 года.

**Временно исполняющий полномочия**

**руководителя администрации района Д.А. Соловьев**

Утверждена

постановлением

администрации района

от 28.12.2022 № 504

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы

(далее Программа)

**Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа  «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Белозерского муниципального округа |
| Соисполнители Программы | -отдел архитектуры и строительства администрации округа |
| Участники Программы | территориальные управления администрации Белозерского муниципального округа;  управление имущественных отношений администрации Белозерского муниципального округа |
| Подпрограммы Программы | Отсутствуют |
| Подпрограмно- целевые инструменты Программы | - |
| Цели Программы | - обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, - развитие сети автодорог общего пользования в соответствии с потребностями экономики и населения округа. |
| Задачи Программы | - сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог округа;  - сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Сроки реализации Программы | 2023-2027г.г. |
| Объем бюджетных ассигнований | Общий объем средств на реализацию программы-  153 092,8 тыс. рублей, в том числе:  2023год - 80 766,4 тыс.рублей;  2024год - 17358,6 тыс.рублей;  2025год - 18322,6 тыс.рублей;  2026 год - 18322,6 тыс.рублей.  2027 год - 18322,6 тыс.рублей.  из них:  средства из областного бюджета-  68 594,8 тыс. рублей, в том числе:  2023 год – 65,232,4 тыс. рублей;  2024 год – 840,6 тыс.рублей;  2025 год – 840,6 тыс.рублей;  2026 год – 840,6 тыс.рублей;  2027 год – 840,6 тыс.рублей.  средства бюджета округа-  84498,0 тыс .рублей, в том числе:  2023 год – 15534,0 тыс. рублей;  2024 год – 16518,0 тыс. рублей;  2025 год – 17482,0 тыс. рублей;  2026 год – 17482,0 тыс. рублей;  2027 год – 17482,0 тыс. рублей.    Программа разработана при условии ежегодной корректировки финансирования мероприятий в соответствии с утвержденными бюджетами. |
| Обоснование разработки Программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD4C965B63C73E0534273E538E982A2C70EF4B7F016C503s7hDJ) от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=412CC5C9D085B50F13305AD9ECB6FB285CD3CD6AB33C73E0534273E538E982A2C70EF4B7F016C70Bs7h6J) от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | -ввод отремонтированных автомобильных дорог  -протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | Улучшение общего состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе, повышение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и инженерных сооружений на них. |

1.Содержание проблемы (задачи)

и целесообразность решения данной проблемы (задачи)

программно-целевым методом.

Общая характеристика сферы реализации Программы.

Автомобильные дороги в Белозерском муниципальном округе Вологодской области являются важнейшей составной частью социально-экономического развития округа. От уровня их состояния во многом зависит устойчивое экономическое развитие округа, темпы роста внутреннего валового продукта, улучшение условий предпринимательской деятельности, развитие сельскохозяйственного производства, повышение уровня и качества жизни населения. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 458, 099 км.

Для автомобильных дорог в Белозерском муниципальном округе характерны следующие проблемы:

- несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик;

- отсутствие водопропускных труб и их неудовлетворительное состояние;

- отсутствие водоотводных канав;

- наличие просадок и колей.

Большинство автомобильных дорог имеют грунтовое либо гравийное покрытие. Данное обстоятельство существенно затрудняет грузопассажирские перевозки между населенными пунктами округа особенно в периоды, когда грунты находятся в переувлажненном состоянии.

Несоответствие большинства автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям также объясняется отсутствием необходимых финансовых средств на выполнение комплекса работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автодорог.

Несущая способность дорог не соответствует современным требованиям к нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

Причиной возникновения данных проблем является недостаточный объем финансирования на проведение сезонных ремонтных работ, содержание дорог включает в себя только виды работ по планировке без добавления нового материала и снегоочистке.

Эффективное использование имеющихся финансовых средств направленных на развитие дорожной сети в период 2023 - 2027 годов ориентировано на повышение технико-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и инженерных сооружений на ней. Одним из приоритетных показателей при распределения средств является интенсивность движения, количество населенных пунктов которые соединяет автомобильная дорога, численность постоянно проживающего населения в населенном пункте, а так же перспективность их развития.

Для решения проблем и обеспечения дальнейшего развития дорожного хозяйства Белозерского муниципального округа необходим системный подход, который предполагает реализацию комплекса программных мероприятий, направленных на достижение современной и эффективной работы транспортной инфраструктуры в регионе.

Перспективными направлениями развития дорожного хозяйства округа являются:

сохранение существующей сети автодорог в соответствии с нормативными требованиями и стандартами, обеспечение безопасности и бесперебойности дорожного движения;

ремонт участков автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, прежде всего тех, поддержание безопасного и бесперебойного движения на которых за счет проведения работ по содержанию дорог является невозможным, а также участков дорог с высокой интенсивностью движения, работающих в режиме перегрузки;

обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения и объектами дорожного сервиса в соответствии с современными требованиями к уровню развития транспортной инфраструктуры и обеспечению безопасности дорожного движения для повышения качества предоставляемых населению транспортных услуг.

2. Цели и задачи Программы,

сроки ее реализации.

Основной целью являются обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также развитие сети автодорог общего пользования в соответствии с потребностями экономики и населения округа

Основными задачами являются:

-сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик сети автомобильных дорог округа;

-сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Срок реализации программы 2023-2027 годы.

3.Система программных мероприятий

В ходе реализации Программы перечень объектов, объемы и источники финансирования могут уточняться на основе анализа полученных результатов выполнения мероприятий в порядке, установленном действующим законодательством. В случае утверждения в бюджете округа иных объемов финансирования, чем это предусмотрено Программой, Программа подлежит соответствующей корректировке.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета округа (приложение №1 и таблица №2 к Программе).

5. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы осуществляется отделом архитектуры и строительства администрации округа.

Механизм реализации Программы предусматривает:

выполнение исполнителями программных мероприятий в сроки предусмотренные Программой, и в пределах объемов финансирования, предусмотренных Программой;

осуществление текущего мониторинга исполнения Программы отделом архитектуры и строительства администрации округа посредством анализа информации о ходе реализации Программы. Объектом мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты Программы, непосредственные результаты мероприятий Программы, сроки их достижения и затраты на ее реализацию.

При изменении объемов финансирования на реализацию Программы отдел архитектуры и строительства администрации округа уточняет объемы финансирования, а также перечень мероприятий, необходимых для реализации Программы, в соответствии с Порядком.

Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, предоставления субсидий в связи с проведением (оказанием) работ (услуг).

Основные исполнители Программы обеспечивают выполнение поставленных задач, достижение целевых показателей, а в случае необходимости – подготовку предложений по корректировке перечня программных мероприятий и уточнению отдельных его показателей, представление в установленном порядке отчетов.

6. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется отделом архитектуры и строительства администрации округа.

В ходе контроля за реализацией Программы отдел архитектуры и строительства администрации округа:

осуществляет обработку и анализ отчетов исполнителей об исполнении программных мероприятий;

осуществляет анализ влияния выполнения мероприятий Программы на решение задач Программы и достижение ее цели;

в случае выявления фактов невыполнения и (или) некачественного выполнения мероприятий Программы, в том числе нецелевого или неэффективного использования бюджетных средств, готовит предложения о применении мер ответственности к исполнителям Программы;

обеспечивает своевременное внесение соответствующих изменений в Программу.

проводит оценку эффективности реализации Программы.

7. Оценка результатов реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидаются:

- ввод отремонтированных автомобильных дорог в размере 1,85% от общего количества автомобильных дорог общего пользования местного значения ;

- паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право в размере 0,08% от общего количества автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Сведения о показателях (индикаторах) Программы (подпрограммы муниципальной программы) указаны в приложении №2.

8. Методика расчета индикаторов.

Доля протяженности отремонтированных дорог определяется исходя из количества отремонтированных автомобильных дорог местного значения и определяется по формуле:

А1

N = -------- х 100%

А2

где:

А1 - количество отремонтированных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов Белозерского муниципального округа (м/год).

А2 -общее количество автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и в границах населенных пунктов Белозерского муниципального округа (м).

N -доля протяженности отремонтированных дорог местного значения.

Доля протяженности автомобильных дорог в отношении которых будет осуществлена регистрация прав определяется исходя из общей суммы средств направленных на паспортизацию автомобильных дорог местного значения и количества их протяженности и определяется по формуле :

А1

ДП = -------- х 100%

А2

где:

А1-протяженность автомобильных дорог, в отношении которых проведена паспортизация, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности (м).

А2-общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Белозерского муниципального округа Вологодской области (м).

ДП- доля протяженности автомобильных дорог в отношении которых проведена паспортизация, постановка на кадастровый учет и регистрация права собственности в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Приложение №1

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета округа (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| всего | 15534,0 | 16518,0 | 17482,0 | 17482,0 | 17482,0 |
| Отдел архитектуры и строительства администрации Белозерского муниципального округа. | 15534,0 | 16518,0 | 17482,0 | 17482,0 | 17482,0 |

Таблица №2

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального,

областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

округа, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

юридических лиц на реализацию целей Программы

(подпрограммы муниципальной программы) (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 80 766,4 | 17358,6 | 18322,6 | 18322,6 | 18322,6 |
| Бюджет округа <1> | 15534,0 | 16518,0 | 17482,0 | 17482,0 | 17482,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 65 232,4 | 840,6 | 840,6 | 840,6 | 840,6 |
| государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица <2> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<1> Здесь и далее в таблице бюджет округа указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы округа (подпрограммы муниципальной программы округа) за счет средств бюджета округа.

<2> Здесь и далее в приложении юридические лица - акционерные общества с муниципальным участием, иные организации, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Приложение №2

Целевые показатели Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения показателей | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик автомобильных дорог | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | % | 0,62 | 0,62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 2. | Развитие сети автомобильных дорог местного значения | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения области, на которые зарегистрировано право | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Приложение 3 к постановлению администрации

района от 28.12.2022 № 504

«Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

и совершенствование сети автомобильных

дорог общего пользования местного

значения в Белозерском муниципальном

округе на 2023-2027 годы»

План реализации муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном округе на 2023-2027 годы» на 2023-2025 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс.руб.) | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Ремонт автомобильных дорог | Администрация Белозерского округа | 2023 | 2025 | Ввод 5,5 км отремонтированных дорог | **67 423,554** | 2 500,0 | 750,0 |
| **64 391,800/**  **3 057,754** | 0/2500,0 | 0/750,0 |
| 1.1.Ремонт автодороги общего пользования местного значения подъезд к д. Попово | Администрация Белозерского округа | 2023 | 2023 | Ввод 0,8 км. отремонтированных дорог | 1100,0 |  |  |
| 0/1100,0 | - | - |
| 1.2 Ремонт автодороги общего пользования местного значения подъезд к д. Ватаманово | Администрация Белозерского округа | 2024 | 2024 | Ввод 1,8 км. отремонтированных дорог | - | 2500,0  0/2500,0 |  |
|  |  | - |
| 1.3. Ремонт автодороги общего пользования общего пользования местного значения подъезд к д. Воздвиженье. | Администрация Белозерского округа | 2025 | 2025 | Ввод 0,2 км. отремонтированных дорог |  |  |  |
| - | - | 750,0  0/750.0 |
|  |  |
| 1.4. Ремонт участка ул. III-Интернационала в г. Белозерске | Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2023 | Ввод 0,625 км. отремонтированных дорог | 31 003,0  30 100,0/903,00 | - | - |
| 1.5. Ремонт участка ул. Пионерская в г. Белозерске | Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2023 | Ввод 0,293 км. отремонтированных дорог | 14 935,0  14500,0/435,0 | - | - |
| 1.6. Ремонт участка ул. Первомайская в г. Белозерске | Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2023 | Ввод 0,295 км. отремонтированных дорог | 14 935,00  14 500,00/435,00 | - | - |
| 1.7. Ремонт автодорог общего пользования местного значения: подъезд к д. Кема, д. Кема, участка автодороги д. Кема-д. Рябово | Администрация Белозерского округа | 2023 | 2023 | ***Ввод 1,885 км. отремонтированных дорог*** | 5 450,554  5291,800/158,754 |  |  |
| 2. Паспортизация автомобильных дорог, на которые отсутствует регистрация права | Управление имущественных отношений администрации Белозерского муниципального округа | 2023 | 2025 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано | 200,0  0/200,0 |  |  |
| 200,0  0/200,0 | 200,0  0/200,0 |
| 3.Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, в том числе: |  | 2023 | 2025 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог 458,099 км. |  |  |  |
| Администрация Белозерского округа | **11 576,246**  **/11 576,246** | 13 092,0  0/13 092, | 15 806,0  0/15 806,0 |
|  |  |  |  |
| 3.1. Содержание дорог в границах населенных пунктов и вне границ населенных пунктов округа. | Администрация Белозерского округа | 2023 | 2025 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 6 783,246  0/6 783,246 | 8299,0  0/8299,0 | 11013,0  0/11013,0 |
|  |
| 3.2.Осуществление дорожной деятельности территориальным управлением «Белозерское» администрации Белозерского муниципального округа. | Территориальное управление «Белозерское» | 2023 | 2025 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 2 300,0  0/2 300,0 | 2300,0  0/2300,0 | 2300,0  0/2300,0 |
|  |
| 3.3. Осуществление дорожной деятельности территориальным управлением «Восточное» администрации Белозерского муниципального округа. | Территориальное управление «Восточное» | 2023 | 2025 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог | 1100,0 | 1100,0  0/1100,0 | 1100,0  0/1100,0 |
| 0/1100,0 |
| 3.4. Осуществление дорожной деятельности территориальным управлением «Западное» администрации Белозерского муниципального округа. | Территориальное управление «Западное» | 2023 | 2025 | Поддержание технического состояния автомобильных дорог |  | 1393,0  0/1393,0 | 1 393,0  0/1 393,0 |
| 1393,0  0/1393,0 |
|  |  | 2023 | 2025 | Ввод 0,2 км отремонтированных дорог |  |  |  |
| 4.Ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (подъезд к земельным участкам отдельных категорий граждан) | Территориальное управление «Белозерское» | **866,6**  **840,6/26,0** | 866,6 840,6/26,0 | 866,6 840,6/26,0 |
| 5. Разработка проектно-сметной документации для ремонта автодорог общего пользования местного значения, прохождение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной документации. | Администрация Белозерского округа | 2023 | 2025 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |
| 700,0  0/700,0 | 700,0  0/700,0 | 700,0  0/700,0 |
|  |  |
| ИТОГО | | | | | **80 766,400**  **65 232,400/15 534,0** | 17 358,6  840,6/16 518,0 | 18 322,6  840,6/17482,0 |